# İçindekiler

İçindekiler	1

1.	Giriş	10

2.	Projenin Amacı	11

3.	Mevcut Durum Analizi	13

4.	Kapsam	16

4.1 Fonksiyonel Kapsam	16

4.1.1. Ürün ve Katalog Yönetimi	16

4.1.2. Sipariş Yönetimi	16

4.1.3. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi (Opsiyonel Modül)	17

4.1.4. CMS Yönetimi	17

4.1.5. Lojistik, Teslimat ve Fulfillment Süreçleri	17

4.1.6. İptal, İade ve Değişim (RMA)	17

4.1.7. Kampanya ve Promosyon Yönetimi	17

4.1.8. Kişiselleştirme ve Öneri Sistemi (AI/ML)	18

4.1.9. Müşteri Yönetimi	18

4.1.10. Pazaryeri Entegrasyonları (Opsiyonel Modül)	18

4.1.11. Ödeme ve Güvenlik	18

4.1.12. Çoklu Ülke Yönetimi (Multi-Country Engine)	19

4.1.13. Yetkilendirme ve Rol Yönetimi	19

4.1.14. Backoffice Yönetim Paneli	19

4.2	Fonksiyonel  Olmayan Kapsam	19

4.2.1 Mimari Sürdürülebilirlik ve Genişletilebilirlik	20

4.2.2 Entegrasyon Yönetilebilirliği	20

4.2.3 Veri Tutarlılığı ve Senkronizasyon Kalitesi	21

4.2.4 Güvenlik, Performans ve Uyumluluk	22

4.2.5 Operasyonel Yönetilebilirlik ve DevOps Uygunluğu	23

4.3 Kapsam Dışı (Out of Scope)	24

5.	Kullanıcı Senaryoları & Süreç Akışları	25

5.1.Temel Kullanıcı Tipleri	25

5.2 Kullanıcı Senaryoları (Use Case Scenarios)	25

USE CASE 1 – Ürün Keşfi ve Arama Süreci	25

USE CASE 2 – Sepet Oluşturma ve Ödeme	26

USE CASE 3 – Sipariş Yönetimi (Backoffice)	26

USE CASE 4 – İade ve Değişim Süreci (RMA)	27

USE CASE 5 – Kampanya Yönetimi	27

USE CASE 6 – İçerik Yönetimi (CMS)	28

USE CASE 7 – Tedarikçi / Vendor Paneli (Opsiyonel)	28

USE CASE 8 – Çoklu Ülke / Çoklu Depo Yönetimi	29

USE CASE 9 – ERP/CRM Entegrasyon Süreci	29

5.3 Yüksek Seviye Süreç Akışları (TO-BE)	29

Akış 1 – Ürün Senkronizasyon Akışı	30

Akış 2 – Sipariş Akışı	30

Akış 3 – İade / RMA Akışı	30

Akış 4 – Kampanya Hesaplama Akışı	30

Akış 5 – Çoklu Ülke Operasyon Akışı	30

Akış 6 – CMS Yayın Akışı	30

Akış 7 – Entegrasyon Akışı (Bidirectional Sync)	30

6.	Önerilen Çözüm Mimarisi	31

6.1. Genel Mimari Katmanlar	31

6.1.1. İstemci Katmanı (Client Layer)	31

6.1.2.	API Gateway & BFF (Backend for Frontend) Katmanı	31

6.1.3.	Entegrasyon Katmanı (Integration Hub)	31

6.1.4.	Veri ve Depolama Katmanı (Data Layer)	32

6.1.5.	Altyapı, Güvenlik ve DevOps Katmanı	32

6.2. Moduler Monolith Mimarisi	32

6.3. Entegrasyon Katmanı (Integration Hub)	32

6.4. Veri Mimarisi ve Senkronizasyon	33

6.5. Güvenlik ve Yetkilendirme	33

6.6. Performans, Ölçeklenebilirlik ve Yük Testi	34

6.7. DevOps, CI/CD ve İzleme	34

7.	Modül Bazlı Fonksiyonel Açıklamalar	36

7.1. Ürün ve Katalog Yönetimi Modülü	36

Amaç	36

Temel Fonksiyonlar	36

Entegrasyonlar	36

CRUD	36

İş Akışı	37

Yetkilendirme	37

Hata Senaryoları	37

7.2. Sepet ve Checkout Modülü	37

Amaç	37

Temel Fonksiyonlar	37

Entegrasyonlar	38

CRUD	38

İş Akışı	38

Yetkilendirme	38

Hata Senaryoları	39

7.3. Sipariş Yönetimi (OMS-Lite)	39

Amaç	39

Temel Fonksiyonlar	39

Entegrasyonlar	39

CRUD	39

İş Akışı	40

Yetkilendirme	40

Hata Senaryoları	40

7.4. Kişiselleştirme ve Öneri Sistemi (AI/ML)	40

Amaç	40

Temel Fonksiyonlar	41

Entegrasyonlar	41

CRUD	41

İş Akışı	41

Yetkilendirme	41

Hata Senaryoları	42

7.5. Kampanya ve Promosyon Yönetimi	42

Amaç	42

Temel Fonksiyonlar	42

Entegrasyonlar	42

CRUD	42

İş Akışı	43

Yetkilendirme	43

Hata Senaryoları	43

7.6. CMS – İçerik Yönetimi	43

Amaç	43

Temel Fonksiyonlar	43

Entegrasyonlar	44

CRUD	44

İş Akışı	44

Yetkilendirme	44

Hata Senaryoları	44

7.7. Müşteri Yönetimi (Customer Account)	45

Amaç	45

Temel Fonksiyonlar	45

Entegrasyonlar	45

CRUD	45

İş Akışı	45

Yetkilendirme	46

Hata Senaryoları	46

7.8. Lojistik ve Teslimat Yönetimi	46

Amaç	46

Temel Fonksiyonlar	46

Entegrasyonlar	46

CRUD	46

İş Akışı	47

Yetkilendirme	47

Hata Senaryoları	47

7.9. İade ve Değişim (RMA)	47

Amaç	47

Temel Fonksiyonlar	47

Entegrasyonlar	48

CRUD	48

İş Akışı	48

Yetkilendirme	48

Hata Senaryoları	48

7.10. Ödeme Yönetimi	49

Amaç	49

Temel Fonksiyonlar	49

Entegrasyonlar	49

CRUD	49

İş Akışı	49

Yetkilendirme	50

Hata Senaryoları	50

7.11.  Çoklu Ülke & Çoklu Marka Yönetimi	50

Amaç	50

Temel Fonksiyonlar	50

Entegrasyonlar	50

CRUD	50

İş Akışı	51

Yetkilendirme	51

Hata Senaryoları	51

7.12 Yetkilendirme ve Rol Yönetimi	51

Amaç	51

Temel Fonksiyonlar	51

Entegrasyonlar	51

CRUD	52

İş Akışı	52

Yetkilendirme	52

Hata Senaryoları	52

7.13. Backoffice Yönetim Paneli	52

Amaç	52

Temel Fonksiyonlar	52

Entegrasyonlar	53

CRUD	53

İş Akışı	53

Yetkilendirme	53

Hata Senaryoları	53

7.14. Entegrasyon Modülü (Integration Hub)	53

Amaç	53

Temel Fonksiyonlar	53

Entegrasyonlar	54

CRUD	54

İş Akışı	54

Yetkilendirme	54

Hata Senaryoları	55

8.	Entegrasyon Mimarisi	56

8.1 Entegrasyon Mimarisi Genel Yaklaşım	56

API-First Mimari	56

Event-Driven Architecture	56

Integration Hub Merkezi Katmanı	56

ERP-Agnostik Yapı:	56

Idempotent İşlemler	56

Retry & Error Handling	56

8.2 Entegre Edilecek Sistemler	57

8.2.1. ERP Sistemleri	57

8.2.2. CRM Sistemleri	57

8.2.3. Ödeme Servisleri	57

8.2.4. Kargo & Lojistik Servisleri	58

8.2.5. Pazaryeri Entegrasyonları (Opsiyonel)	58

8.3 Integration Hub Bileşenleri	58

8.4. Veri Akışları	59

8.4.1. ERP → Platform Veri Akışı	59

8.4.2. Platform → ERP Veri Akışı	59

8.4.3. CRM → Platform Veri Akışı	60

8.4.4. Ödeme Servisi Akışı	60

8.4.5. Lojistik – Kargo Akışı	60

8.4.6. Pazaryeri Akışı (Opsiyonel)	60

8.5 Entegrasyon Tipleri	60

8.5.1. Gerçek Zamanlı (Real-Time) Entegrasyon	60

8.5.2. Near Real-Time / Event Driven	61

8.5.3. Batch Entegrasyon	61

8.6. Veri Güvenliği	61

8.7. Entegrasyon Hata Yönetimi	61

8.8. Örnek Entegrasyon Senaryoları	62

Senaryo 1: Sipariş Oluşumu	62

Senaryo 2: Stok Güncelleme	62

Senaryo 3: Ödeme İadesi	62

9.	Veri Yönetimi	63

9.1. Veri Yönetimi Prensipleri	63

9.1.1. Master Data Governance (MDG)	63

9.1.2. Data Consistency	63

9.1.3. Data Freshness	63

9.1.4. Data Accessibility	63

9.1.5. Data Security & Compliance	63

9.2 Veri Mimarisinin Bileşenleri	64

9.2.1. Operasyonel Veri Tabanları (OLTP)	64

9.2.2. Cache & In-Memory Veri Katmanı	64

9.2.3. Arama Motoru / Indexing Katmanı	64

9.2.4. Event Store / Queue Sistemi	64

9.2.5. Analitik Veri Katmanı (Data Lake / DWH)	64

9.3. Veri Akışları	65

9.3.1. ERP → Platform Veri Akışı	65

9.3.2. Platform → ERP Veri Akışı	65

9.3.3. CRM Veri Akışı	65

9.3.4. Loglama ve Analitik Akışı	65

9.4. Veri Kalitesi (Data Quality) Mekanizmaları	66

9.5. Veri Senkronizasyon Stratejileri	66

9.5.1. Real-Time Senkronizasyon	66

9.5.2. Near Real-Time Senkronizasyon	66

9.5.3. Batch Senkronizasyon	66

9.6 Veri Güvenliği	66

9.7 Veri Tutma ve Arşivleme Politikaları	67

9.8 Veri Yönetimi Riskleri ve Önlemler	67

10.	UI/UX Konsept Tasarımı	68

11.	Performans, Güvenlik ve Uyumluluk	69

11.1 Performans Mimarisi	69

Performans İlkeleri	69

Performans Bileşenleri	69

Performans Hedefleri (SLO’lar)	69

Yük Testleri	70

11.2 Güvenlik Mimarisi	70

Güvenlik İlkeleri	70

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	70

Veri Güvenliği	70

Ağ Güvenliği	71

Uygulama Güvenliği	71

Loglama ve İzleme	71

11.3. Uyumluluk (Compliance)	71

KVKK / GDPR Uyumluluğu	71

PCI-DSS Uyumluluğu	72

e-Ticaret Regülasyonlarına Uyumluluk	72

Kurumsal Uyumluluk	72

11.4. Güvenlik ve Performans Riskleri	72

Olası Riskler	72

Önleyici Prosedürler	72

11.5. Performans ve Güvenlik İzleme (Observability)	73

12.	Riskler ve Varsayımlar	74

12.1. Riskler	74

12.1.1. Entegrasyon Riskleri	74

12.1.2. Performans ve Ölçeklenebilirlik Riskleri	74

12.1.3. Veri Yönetimi ve Güvenlik Riskleri	75

12.1.4. Kapsam ve Analiz Riskleri	75

12.1.5. Organizasyon ve Operasyon Riskleri	76

12.2. Varsayımlar	76

12.2.1. Teknolojik Varsayımlar	76

12.2.2. Veri Yönetimi Varsayımları	77

12.2.3. Operasyonel Varsayımlar	77

12.2.4. Kapsam Varsayımları	77

12.2.5. Güvenlik ve Uyumluluk Varsayımları	77

13.	Proje Yaklaşımı ve Metodoloji	77

13.1. Proje Yönetim Metodolojisi	77

Agile-Scrum Yaklaşımı	78

Iteratif ve Artımsal Teslimat	78

Şeffaflık ve Görünürlük	78

13.2. Proje Fazları	78

13.2.1. Hazırlık ve Kapsam Netleştirme Fazı	78

13.2.2. Analiz ve İş Kuralları Fazı	78

13.2.3. Tasarım Fazı	79

13.2.4. Geliştirme ve Modül Teslimatları	79

13.2.5. Test Fazı	79

13.2.6. Kullanıcı Kabul Testi (UAT)	79

13.2.7. Canlıya Alma ve Stabilizasyon	80

13.3. Sprint Yönetimi	80

Her sprint aşağıdaki aktiviteleri içerir:	80

Sprint Çıktıları	80

13.4. Gereksinim Yönetimi	80

13.5. İletişim ve Raporlama	81

Haftalık PMO toplantıları	81

Günlük Scrum toplantıları	81

Aylık Yönetim Sunumu	81

13.6. Kalite Yönetimi	81

13.7. Başarı Kriterleri	81

14.	Proje Organizasyonu	83

14.1. Organizasyon Yapısı	83

14.2. Roller ve Sorumluluklar	83

14.2.1. Steering Committee (Yönlendirme Komitesi)	83

14.2.2. Proje Sponsorları	83

14.2.3. Proje Yönetimi (PM & PMO)	84

Proje Yöneticisi (PM)	84

PMO Ekibi	84

14.2.4. İş Birimi (Business) Ekipleri	84

İş Birimi Temsilcileri	84

Ana Kullanıcılar (Key Users)	85

14.2.5. Fonksiyonel Ekipler	85

İş Analistleri	85

Test Ekibi (QA)	85

14.2.6. Teknik Ekipler	86

Backend Geliştirme Ekibi	86

Frontend Geliştirme Ekibi	86

Mobil Geliştirme Ekibi (Varsa)	86

Entegrasyon Ekibi	86

DevOps & Altyapı Ekibi	87

14.3. İletişim ve Karar Mekanizması	87

14.4. Organizasyon Diyagramı (High-Level)	88

14.5. Sorumluluk Paylaşımı	88

15.	Teslimatlar (Deliverables)	89

15.1. Hazırlık ve Kapsam Teslimatları	89

15.2. Analiz Teslimatları	89

15.3. Teknik Tasarım Teslimatları	90

15.4. Geliştirme Teslimatları	90

15.5. Test Teslimatları	91

15.6. UAT (Kullanıcı Kabul Testi) Teslimatları	91

15.7. Canlıya Geçiş Teslimatları	91

15.8. Stabilizasyon ve Operasyon Teslimatları	92

15.9. Nihai Proje Kapanış Teslimatları	92

16.	Sonuç ve Öneriler	92

# Giriş

Dijital ticaretin hızla geliştiği günümüzde, şirketler hem operasyonel süreçlerini sadeleştiren hem de maliyetlerini optimize eden entegre platformlara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle SAP ekosisteminde yer alan şirketlerde; lisans, bakım, geliştirme ve entegrasyon maliyetleri son yıllarda önemli ölçüde artmış, bu durum işletmelerin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve daha esnek çözümlere yönelmesini zorunlu kılmıştır.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı e-ticaret çözümleri ise kurumsal seviyede ölçek, güvenlik, entegrasyon ve uyarlanabilirlik gereksinimlerini karşılamakta çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. SAP Commerce Cloud gibi global platformlar güçlü bir mimariye sahip olsa da, yüksek sahip olma maliyeti (TCO), uzun devreye alma süreleri ve karmaşık entegrasyon gereksinimleri özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerde alternatif arayışını hızlandırmaktadır.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak enoca tarafından önerilen Yerli ve Modüler E-Ticaret Platformu;

- Güçlü SAP/ERP entegrasyon kabiliyeti,

- Modüler ve esnek mimarisi,

- Düşük sahip olma maliyeti,

- Hızlı uyarlama ve devreye alma süreci,

- Kişiselleştirme ve akıllı öneri sistemleri ile rekabet avantajı sağlayan
kurumsal bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır.

Bu kavramsal doküman, platformun fonksiyonel kapsamını, süreçlerini, modüllerini ve önerilen çözüm mimarisini yüksek seviyede ortaya koyarak projenin yönünü belirlemek için hazırlanmıştır.

# Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, yalnızca SAP kullanan şirketler için değil; SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Logo, Netsuite gibi farklı ERP sistemleriyle çalışan işletmeler için de entegrasyon odaklı, modüler, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir e-ticaret platformu geliştirmektir. Ancak SAP müşterilerinin yüksek entegrasyon ihtiyacı ve artan maliyet baskısı nedeniyle, proje özellikle SAP ekosisteminde güçlü bir alternatif sunmayı hedeflemektedir.

Platformun geliştirilmesindeki ana motivasyon, Türkiye, Avrupa ve MENA bölgelerinde hızla büyüyen dijital ticaret ihtiyaçlarına uygun, global ölçekte rekabetçi bir çözüm ortaya koymaktır.

Proje ile hedeflenen başlıca çıktılar şunlardır:

1. Çoklu ERP Sistemleriyle Uyumlu, Globalde Rekabetçi Bir Platform Geliştirmek

SAP başta olmak üzere farklı ERP sistemleriyle entegre olabilen; ürün, stok, fiyat, sipariş ve finansal akışları standart bir entegrasyon mimarisi üzerinden yönetebilen bir yapı kurmak.

2. SAP Müşterileri için Maliyet Avantajı Yaratan Alternatif Sunmak

SAP Commerce Cloud gibi çözümlerle karşılaştırıldığında çok daha düşük toplam sahip olma maliyetine (TCO) sahip; kurulum, geliştirme ve bakım maliyetlerini minimize eden bir platform oluşturmak.

3. Avrupa ve MENA’ya Uygun Çoklu Ülke Yetkinlikleri Sağlamak

- Çoklu dil

- Çoklu para birimi

- Bölgesel vergi kuralları

- Farklı hukuk ve KVKK/GDPR uyumluluğu

- Çoklu depo/ülke operasyon desteği

gibi uluslararası gereksinimleri karşılayan bir altyapı sunmak.

4. Modüler, Yüksek Performanslı Bir Mimari Oluşturmak

Global trafiği ve yüksek sipariş hacimlerini yönetebilecek, ölçeklenebilen modüllerle çalışan bir platform geliştirmek.

5. Pazaryerleri, POS, Mobil ve Web’i Birleştiren Omnichannel Deneyim Sunmak

Müşteri temas noktalarının tamamını kapsayan uçtan uca dijital ticaret altyapısı sağlamak.

6. AI Destekli Kişiselleştirme, Arama ve Kampanya Yönetimi ile Geliri Artırmak

Uluslararası rekabette kritik olan müşteri deneyimi farkını; öneri motoru, segmentasyon, arama optimizasyonu ve dinamik kampanyalarla güçlendirmek.

7. Yerli AR-GE ile Globalde Konumlanabilir Bir Ürün Geliştirmek

Yerli, güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji ürünüyle global pazar fırsatlarını değerlendirmek; uzun vadede bir bölgesel teknoloji markası yaratmak.

# Mevcut Durum Analizi

Dijital ticaretin küresel ölçekte hızla büyümesi, işletmelerin daha güçlü, entegre ve ölçeklenebilir teknoloji altyapılarına olan ihtiyacını artırmaktadır. Türkiye, Avrupa ve MENA bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler; e-ticaret, omnichannel, CRM, depo ve ERP süreçlerini uçtan uca yönetebilecek bütünleşik çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak mevcut sistemler ve pazar yapısı bu ihtiyaçları tam olarak karşılamakta zorlanmaktadır.

Aşağıdaki başlıklar bu ihtiyacı oluşturan temel problemlerdir:

1. ERP Sistemlerinin Yüksek Maliyetleri ve Entegrasyon Zorlukları

Başta SAP olmak üzere birçok ERP sisteminin lisans, geliştirme, bakım ve entegrasyon maliyetleri yıllar içinde belirgin şekilde artmıştır.

- SAP Commerce Cloud gibi ürünlerin devreye alma süreci uzun ve uzmana bağımlıdır.

- SAP dışındaki ERP’ler için entegrasyon maliyeti ve karmaşıklığı daha da yüksektir.

- Çoklu ülke operasyonları ERP modifikasyonlarını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu durum şirketleri daha esnek ve ekonomik çözümlere yöneltmektedir.

2. Global Pazarda Uygun Maliyetli Kurumsal E-Ticaret Çözümü Eksikliği

Türkiye ve MENA’da yaygın olan açık kaynak e-ticaret çözümlerinin çoğu:

- kurumsal ölçek için yetersiz kalmakta,

- yüksek trafik ve yoğun sipariş yapısını kaldıramamakta,

- çoklu ülke, çoklu depo, çoklu fiyat senaryolarını desteklememekte,

- ERP ile derin entegrasyon sağlayamamaktadır.

Avrupa’da ise kurumsal çözümler oldukça yüksek maliyetlidir.

3. Omnichannel Operasyonlarda Parçalı ve Dağınık Yapılar

Farklı sistemlerde ayrı ayrı yönetilen yapıların yarattığı tipik sorunlar:

- E-ticaret, POS, Marketplace, Mobil, CMS katmanlarının bağımsız çalışması

- Veri tutarsızlıkları (ürün, stok, fiyat)

- Sipariş, teslimat ve iade süreçlerinde kopukluk

- Farklı sistemler arasında manuel operasyon yükü

- Depo, lojistik ve ödeme entegrasyonlarının karmaşıklığı

Bu parçalı yapı müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği düşürmektedir.

4. Gelişmiş Müşteri Deneyimi İçin Yapay Zeka ve Kişiselleştirme Eksikliği

Global pazarda rekabet için kritik olan fonksiyonlar:

- kişiselleştirilmiş öneri motoru,

- AI tabanlı arama,

- segment bazlı kampanya yönetimi
yerel çözümlerde sınırlı veya hiç bulunmamaktadır.

Kurumsal şirketler müşteri yolculuğunda hedefli etkileşim kurmakta zorlanmaktadır.

5. Çoklu Ülke Operasyonlarında Uyum ve Yönetim Problemleri

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketler için tipik zorluklar:

- Farklı vergi mevzuatları

- Çoklu para birimi

- Bölgesel ödeme yöntemleri

- Lojistik ve teslimat modellerinin farklılaşması

- KVKK/GDPR gibi veri gizliliği gereksinimleri

Mevcut çözümler bu farklılıkları standart olarak karşılamamaktadır.

6. Proje Sürelerinin Uzaması ve Geliştirme Bağımlılığı

Kurumsal e-ticaret projeleri genellikle:

- uzun analiz süreleri,

- karmaşık geliştirmeler,

- ERP bağımlılığı,

- yüksek dış kaynak ihtiyacı
nedeniyle gecikmeye açıktır.

Özellikle SAP müşterilerinde tüm sürecin SAP ekosistemi üzerinde yoğunlaşması projeleri daha da yavaşlatmaktadır.

7. Pazaryeri, CRM ve Lojistik Ekosisteminde Standart Olmayan Entegrasyonlar

Şirketler çok sayıda üçüncü parti sistemle çalıştıkları için:

- entegrasyon kalitesi tutarsızdır,

- veri senkronizasyon sorunları oluşur,

- API standartları yoktur,

- teknik bakım maliyeti artar.

Bu durum uzun vadeli sürdürülebilirliği düşürmektedir.

Bu problemlerin tamamı, global ölçekte rekabet edebilecek yerli, modüler, yüksek performanslı ve güçlü ERP entegrasyonuna sahip bir e-ticaret çözümünün gerekliliğini ortaya koymaktadır.

# Kapsam

Bu proje, çoklu ERP sistemleri (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Logo, Netsuite vb.) ile entegre çalışabilen, global düzeyde ölçeklenebilir ve modüler bir Omnichannel E-Ticaret Platformu geliştirilmesini kapsamaktadır. Aşağıdaki fonksiyonel ve teknik başlıklar projenin kapsamını oluşturmaktadır.

## 4.1 Fonksiyonel Kapsam

### 4.1.1. Ürün ve Katalog Yönetimi

- Çoklu kategori ağacı

- Ürün varyant yönetimi

- Ürün özellik/attribute yönetimi

- Fiyat listeleri (multi-price list, country-based pricing)

- Stok görünürlüğü (depo / ülke / kanal bazlı)

- ERP ile senkronizasyon

- Kampanya uyumluluk kontrolleri

### 4.1.2. Sipariş Yönetimi

- Sepet ve checkout akışı

- Çoklu ödeme yöntemleri (ülke bazlı)

- Sipariş oluşturma, rezervasyon, tahsis

- Sipariş durum akışları (OMS-lite)

- Split shipment

- Çoklu ülke/mağaza/depo bazlı fulfillment

- ERP sipariş ve teslimat entegrasyonu

### 4.1.3. Satın Alma ve Tedarik Yönetimi (Opsiyonel Modül)

- Marketplace veya tedarikçi senaryoları

- Tedarikçi paneli (stok, fiyat, sipariş yönetimi)

- Otomatik tedarik kuralları (opsiyonel faz)

### 4.1.4. CMS Yönetimi

- Sürükle-bırak bileşenlerle sayfa yönetimi

- Banner, içerik, kampanya alanları

- Çoklu dil desteği

- A/B test altyapısına uygun yapı

### 4.1.5. Lojistik, Teslimat ve Fulfillment Süreçleri

- Kargo entegrasyonları

- Mağazadan teslim / mağazadan gönder (Omnichannel)

- Teslimat slot yönetimi

- İade kargo süreçleri

- Depo / WMS entegrasyonu

### 4.1.6. İptal, İade ve Değişim (RMA)

- Kısmi / tam iade

- Kısmi değişim süreçleri

- ERP finans iade senaryoları

- RMA durum takibi

### 4.1.7. Kampanya ve Promosyon Yönetimi

- Kupon yönetimi

- Segment bazlı kampanyalar

- Sepet ve ürün kampanyaları

- Çoklu kural seti (country/store/channel)

- ERP fiyat/indirim kurallarıyla uyum

### 4.1.8. Kişiselleştirme ve Öneri Sistemi (AI/ML)

- Ürün öneri motoru

- Davranış bazlı kişiselleştirme

- Dinamik sıralama ve filtreleme

- AI tabanlı arama motoru

- Segmentasyon

### 4.1.9. Müşteri Yönetimi

- Kayıt / üyelik süreçleri

- Çoklu ülke kullanıcı profili

- Adres ve iletişim yönetimi

- Favoriler, son bakılanlar, alışveriş geçmişi

### 4.1.10. Pazaryeri Entegrasyonları (Opsiyonel Modül)

- Trendyol, Amazon, Hepsiburada, eBay vb.

- Ürün, stok, sipariş entegrasyonları

- API tabanlı çift yönlü iletişim

### 4.1.11. Ödeme ve Güvenlik

- Global ödeme servisleri (Stripe, PayPal, Klarna)

- Ülke bazlı ödeme yöntemleri (Iyzico, PayTR vb.)

- 3D Secure akışları

- Fraud kontrol altyapısı

### 4.1.12. Çoklu Ülke Yönetimi (Multi-Country Engine)

- Dil, para birimi, vergi setleri

- Bölgesel teslimat ve lojistik kuralları

- Ülke bazlı katalog, fiyat, stok görünürlüğü

- GDPR & KVKK uyumluluk katmanı

### 4.1.13. Yetkilendirme ve Rol Yönetimi

- Backoffice kullanıcı rolleri

- Modül bazlı erişim kontrolleri

- API erişim yönetimi

- Audit log

### 4.1.14. Backoffice Yönetim Paneli

- Ürün, kullanıcı, sipariş, kampanya, içerik, lojistik modülleri

- Dashboard ve raporlama

- Moderasyon ekranları

- Yetkilendirme yönetimi

## Fonksiyonel  Olmayan Kapsam

Bu bölümde, Kurumsal E-Ticaret Platformu’nun işlevsel kabiliyetlerinin dışında sağlaması beklenen kalite kriterleri tanımlanmaktadır. Fonksiyonel olmayan kapsam; platformun güvenli, performanslı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir, yönetilebilir, entegre edilebilir ve kurumsal kullanıma uygun bir yapıda geliştirilmesini hedefler.

ARGE projesi kapsamında fonksiyonel olmayan kapsam, ürünün yalnızca çalışır bir yazılım olarak değil; farklı sektör, müşteri, ülke, marka ve iş modeli ihtiyaçlarına uyarlanabilir kurumsal bir platform olarak konumlandırılmasını destekler.

Teknik mimari detayları ilerleyen bölümlerde ayrıca ele alınmakta olup, bu bölümde mimari yaklaşımın sağlaması beklenen temel kalite gereksinimleri açıklanmaktadır.

#### 4.2.1 Mimari Sürdürülebilirlik ve Genişletilebilirlik

Platform, uzun vadeli ürün geliştirme hedefleri dikkate alınarak sürdürülebilir ve genişletilebilir bir yapıda tasarlanacaktır. ARGE projesi kapsamında geliştirilecek çözümün yalnızca ilk faz ihtiyaçlarını değil, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek yeni müşteri, sektör, ülke, marka ve iş modeli ihtiyaçlarını da karşılayabilecek esneklikte olması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda platformun modüler bir yapıda kurgulanması, iş alanlarının kendi sorumlulukları doğrultusunda ayrıştırılması ve yeni fonksiyonların mevcut yapıyı bozmayacak şekilde eklenebilmesi temel kalite beklentileri arasındadır.

Platformun mimari sürdürülebilirliği kapsamında aşağıdaki prensipler dikkate alınacaktır:

- İş alanları, domain bazlı modüller halinde ayrıştırılacaktır.

- Ürün, kategori, stok, fiyat, sipariş, müşteri, kampanya, içerik, ödeme ve lojistik gibi temel alanların sorumlulukları netleştirilecektir.

- Yeni modül veya özellik ekleme süreçlerinde mevcut fonksiyonların etkilenmemesi hedeflenecektir.

- Kod, veri modeli ve servis yapıları bakım yapılabilirlik prensipleri doğrultusunda tasarlanacaktır.

- Ortak kullanılacak servis, bileşen ve kurallar merkezi ve tekrar kullanılabilir şekilde ele alınacaktır.

- Farklı müşteri ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilir yapı desteklenecektir.

- Gelecekte belirli modüllerin ayrıştırılması veya farklı dağıtım modellerine taşınması ihtimaline uygun bir temel oluşturulacaktır.

Bu yaklaşım sayesinde platformun geliştirme maliyetlerinin yönetilebilir seviyede tutulması, yeni ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmesi ve ürün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirliğini koruması hedeflenmektedir.

#### 4.2.2 Entegrasyon Yönetilebilirliği

Kurumsal E-Ticaret Platformu’nun farklı kurumların mevcut sistemleriyle entegre çalışabilmesi, ürünün temel kalite beklentilerinden biridir. Platform; ERP, CRM, ödeme sistemleri, kargo/lojistik servisleri, e-dönüşüm çözümleri, pazaryerleri ve üçüncü parti servislerle güvenli, izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde veri alışverişi yapabilecek yapıda tasarlanacaktır.

Entegrasyon yönetilebilirliği kapsamında amaç, dış sistemlerle kurulan bağlantıların yalnızca teknik olarak çalışması değil; hata durumlarında izlenebilir, tekrar çalıştırılabilir, versiyonlanabilir ve operasyon ekipleri tarafından yönetilebilir olmasıdır.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır:

- ERP sistemleri ile ürün, stok, fiyat, müşteri, sipariş ve fatura verilerinin yönetilebilir entegrasyonu sağlanacaktır.

- SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Logo, NetSuite gibi farklı ERP sistemlerine uyarlanabilir entegrasyon yaklaşımı desteklenecektir.

- CRM sistemleriyle müşteri, segment, sadakat ve iletişim tercihleri gibi verilerin entegrasyonu değerlendirilecektir.

- Ödeme sistemleri ve sanal POS servisleri ile güvenli ödeme süreçleri desteklenecektir.

- Kargo ve lojistik servisleriyle teslimat, takip numarası, durum güncelleme ve iade süreçleri yönetilecektir.

- E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi e-dönüşüm servisleriyle entegrasyon kabiliyeti sağlanacaktır.

- Pazaryeri entegrasyonları için ürün, stok, fiyat ve sipariş senkronizasyonuna uygun yapı değerlendirilecektir.

- Entegrasyonlarda hata yönetimi, tekrar deneme, loglama ve izleme mekanizmaları desteklenecektir.

- API versiyonlama ve geriye dönük uyumluluk prensipleri dikkate alınacaktır.

- Dış sistemlerden gelen veriler için doğrulama ve tutarlılık kontrolleri yapılacaktır.

Bu yapı sayesinde platformun farklı kurumsal müşterilere uyarlanabilir olması, entegrasyon süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesi ve operasyonel kesintilerin azaltılması hedeflenmektedir.

#### 4.2.3 Veri Tutarlılığı ve Senkronizasyon Kalitesi

Platformda yönetilecek verilerin doğru, güncel, izlenebilir ve tutarlı olması kritik bir kalite beklentisidir. Kurumsal e-ticaret süreçlerinde ürün, fiyat, stok, kampanya, sipariş, müşteri ve teslimat verileri birçok farklı sistemle ilişkili çalıştığından, veri yönetimi ve senkronizasyon kalitesi platformun güvenilirliği açısından önemli bir rol oynar.

Bu kapsamda platformun veri yönetimi yaklaşımı; master data yönetimi, veri doğrulama, veri sahipliği, senkronizasyon, hata yönetimi ve veri izlenebilirliği prensiplerini destekleyecek şekilde ele alınacaktır.

Veri tutarlılığı ve senkronizasyon kalitesi kapsamında aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır:

- Ürün, kategori, marka, varyant, fiyat, stok ve müşteri gibi temel veriler için master data yaklaşımı tanımlanacaktır.

- Hangi verinin hangi sistemde ana kaynak olarak yönetileceği netleştirilecektir.

- ERP, CRM, kargo, ödeme ve pazaryeri sistemleri ile veri alışverişinde tutarlılık kontrolleri yapılacaktır.

- Batch ve real-time veri senkronizasyonu ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

- Stok ve fiyat gibi kritik veriler için güncellik ve doğruluk beklentileri tanımlanacaktır.

- Sipariş, ödeme, fatura ve teslimat süreçlerinde veri bütünlüğünün korunması hedeflenecektir.

- Dış sistemlerden gelen hatalı, eksik veya uyumsuz veriler için doğrulama mekanizmaları oluşturulacaktır.

- Veri aktarım süreçlerinde hata oluşması halinde yeniden işleme ve telafi mekanizmaları değerlendirilecektir.

- Veri değişikliklerinin izlenebilir olması için loglama ve audit trail yaklaşımı desteklenecektir.

- Gerektiğinde veri versiyonlama ve geçmiş kayıt takibi sağlanacaktır.

Bu yaklaşım sayesinde platformun farklı sistemlerle çalışırken veri bütünlüğünü koruması, operasyonel hataları azaltması ve kullanıcıya güvenilir bilgi sunması hedeflenmektedir.

#### 4.2.4 Güvenlik, Performans ve Uyumluluk

Platform, kurumsal müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde güvenli, performanslı ve mevzuata uyumlu çalışacak şekilde tasarlanacaktır. E-ticaret platformları; müşteri verisi, ödeme süreçleri, sipariş bilgileri, ticari koşullar ve entegrasyon verileri gibi kritik bilgileri yönettiği için güvenlik ve uyumluluk gereksinimleri ürünün temel kalite kriterleri arasında yer almaktadır.

Güvenlik, performans ve uyumluluk kapsamında aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır:

- Kullanıcı kimlik doğrulama süreçleri güvenli standartlara uygun şekilde tasarlanacaktır.

- JWT, OAuth 2.0 ve OpenID Connect gibi modern kimlik doğrulama yaklaşımları değerlendirilecektir.

- Rol bazlı yetkilendirme yapısı desteklenecektir.

- Backoffice, seller panel, client, operasyon kullanıcısı ve sistem yöneticisi gibi farklı kullanıcı rolleri için yetki ayrımı yapılacaktır.

- Tenant, müşteri, marka veya ülke bazlı veri erişim kontrolleri değerlendirilecektir.

- Hassas verilerin korunması için şifreleme, maskeleme ve erişim kontrolü prensipleri dikkate alınacaktır.

- API erişimlerinde rate limiting ve throttling mekanizmaları desteklenecektir.

- Hatalı giriş, yetkisiz erişim ve şüpheli işlem senaryoları izlenebilir olacaktır.

- Kullanıcı işlemleri ve kritik sistem hareketleri audit log kapsamında kayıt altına alınacaktır.

- KVKK ve GDPR uyumluluğu dikkate alınacaktır.

- Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi, silinmesi ve anonimleştirilmesi süreçleri değerlendirilecektir.

- Platformun yüksek trafik dönemlerinde performansını koruyabilmesi için load test ve stress test hedefleri tanımlanacaktır.

- Ürün listeleme, ürün detay, sepet, ödeme ve sipariş oluşturma gibi kritik işlemler için performans beklentileri belirlenecektir.

- Sistem hatalarının kullanıcıya güvenli ve anlaşılır mesajlarla yansıtılması sağlanacaktır.

- Alarm, izleme ve log mekanizmaları ile güvenlik ve performans olayları takip edilebilir olacaktır.

Bu kapsamda hedef, platformun yalnızca fonksiyonel olarak çalışması değil; güvenilir, izlenebilir, mevzuata uyumlu ve yüksek işlem hacimlerine dayanıklı bir kurumsal ürün haline gelmesidir.

#### 4.2.5 Operasyonel Yönetilebilirlik ve DevOps Uygunluğu

Platformun geliştirme, test, yayınlama ve bakım süreçlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için operasyonel yönetilebilirlik ve DevOps uygunluğu temel kalite beklentileri arasında yer almaktadır.

ARGE projesi kapsamında geliştirilecek platformun farklı müşteri ortamlarına kurulabilir, yeni versiyonları kontrollü şekilde yayınlanabilir, izlenebilir ve gerektiğinde hızlı müdahale edilebilir bir yapıda olması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır:

- Geliştirme, test, kabul ve canlı ortamları için yönetilebilir ortam yapısı oluşturulacaktır.

- CI/CD süreçlerine uygun geliştirme ve yayınlama yaklaşımı desteklenecektir.

- Kod değişikliklerinin kontrollü şekilde build, test ve deployment süreçlerinden geçmesi hedeflenecektir.

- Otomatik test, regresyon testleri ve kalite kontrolleri DevOps süreçleriyle ilişkilendirilecektir.

- Ortam bazlı konfigürasyon yönetimi sağlanacaktır.

- Sürüm yönetimi ve release süreçleri izlenebilir şekilde ele alınacaktır.

- Platformun containerized deployment yaklaşımına uygun olması değerlendirilecektir.

- Docker ve gerektiğinde Kubernetes gibi teknolojilerle dağıtım esnekliği sağlanabilecektir.

- AWS, Azure veya GCP gibi farklı bulut sağlayıcılarına uyarlanabilir altyapı prensipleri dikkate alınacaktır.

- Belirli bir bulut sağlayıcıya yüksek bağımlılık oluşturmayan tasarım yaklaşımı hedeflenecektir.

- Uygulama, entegrasyon ve altyapı loglarının merkezi olarak izlenebilmesi desteklenecektir.

- Monitoring ve observability kabiliyetleri ile sistem sağlığı takip edilecektir.

- Hata, performans düşüşü, entegrasyon kesintisi ve güvenlik olayları için alarm mekanizmaları değerlendirilecektir.

- Yedekleme, geri dönüş ve felaket kurtarma ihtiyaçları ürünleşme hedefleri doğrultusunda ele alınacaktır.

- Operasyon ekiplerinin sistemi izleyebilmesi ve destek süreçlerini yürütebilmesi için yönetilebilirlik prensipleri dikkate alınacaktır.

Bu yaklaşım sayesinde platformun farklı müşteri ve operasyon koşullarında sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi, yeni versiyonların kontrollü yayınlanabilmesi ve canlı ortamda oluşabilecek sorunlara hızlı müdahale edilebilmesi hedeflenmektedir.

## 4.3 Kapsam Dışı (Out of Scope)

Daha net bir proje tanımı için aşağıdaki konular kapsam dışıdır:

- ERP sistemlerinin yeniden kurulumu veya yeniden mimarisi

- POS veya WMS yazılımı geliştirme (entegrasyon hariç)

- Full-scale OMS (Order Management System) geliştirme – lite OMS dahil

- Muhasebe süreçlerinin geliştirilmesi

- Marketplace yönetim sistemi (vendor onboarding, komisyon, settlement vb.) kapsam dışındadır ancak opsiyonel modülle genişletilebilir

- Donanım, kiosk, IoT entegrasyonları

- Çağrı merkezi yazılımı

# Kullanıcı Senaryoları & Süreç Akışları

Bu bölüm, platformun hedef kullanıcıları için uçtan uca deneyimi açıklayan senaryoları ve temel süreç akışlarını içerir. Senaryolar; müşteri, lojistik, finans, tedarikçi, içerik yöneticisi ve sistem yöneticisi gibi ana kullanıcı tiplerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

## 5.1.Temel Kullanıcı Tipleri

- Son Kullanıcı (Customer / Shopper)

- Backoffice Kullanıcısı (E-ticaret Operasyon Ekibi)

- Kampanya & CRM Uzmanı

- Tedarikçi / Vendor (opsiyonel)

- Lojistik Operasyon Ekibi

- Finans & Muhasebe Ekibi

- Sistem Yöneticisi (Admin)

- ERP/CRM Entegrasyon Uzmanı (teknik kullanıcı)

## 5.2 Kullanıcı Senaryoları (Use Case Scenarios)

Aşağıdaki senaryolar global bir e-ticaret platformunun kritik akışlarını kapsar.

### USE CASE 1 – Ürün Keşfi ve Arama Süreci

Amaç: Kullanıcının doğru ürünü hızlı şekilde bulması.

Senaryo:

Kullanıcı ana sayfaya gelir.

AI destekli arama kutusuna yazmaya başlar.

Arama önerileri, kategoriler ve filtreler görüntülenir.

Kullanıcı kategori veya ürün listesine geçer.

Ürün varyantları, fiyat, stok durumu (ülke/depo bazlı) gösterilir.

Süreç Akışı:

Kullanıcı → Arama Sorgusu

Arama Servisi → AI/ML İşleme

Katalog Servisi → Ürün + Fiyat + Stok Getir

Kullanıcı → Listeleme ekranında ürün seçimi

### USE CASE 2 – Sepet Oluşturma ve Ödeme

Amaç: Sipariş oluşturma deneyiminin tamamlanması.

Senaryo:

Kullanıcı ürünü sepete ekler.

Sepet güncellenir (fiyat, stok, kampanya kontrolü).

Checkout'ta adres, teslimat, ödeme bilgileri alınır.

Ödeme gateway üzerinden doğrulanır.

ERP’ye sipariş iletilir.

Kullanıcıya onay maili/sms gönderilir.

Süreç Akışı:

Sepete ekle

Kampanya & stok & fiyat validasyonu

Teslimat seçimi

Ödeme → Payment Gateway

Sipariş oluşturma → OMS-lite

Sipariş ERP’ye aktarım

Kullanıcıya onay

### USE CASE 3 – Sipariş Yönetimi (Backoffice)

Senaryo:

Operasyon ekibi backoffice paneli üzerinden siparişleri listeler.

Sipariş statüleri: Created → Reserved → Packed → Shipped → Delivered

Kargo bilgileri lojistik entegrasyonundan gelir.

İhtiyaç halinde manuel düzeltme veya iptal işlemleri yapılır.

Süreç Akışı:

Sipariş oluşur

Depoya düşer

Rezervasyon / tahsis kontrolü

Paketleme

Kargo oluşturma

Teslimat → ERP’ye düşen hareket

Backoffice → kullanıcıya otomatik bildirim

### USE CASE 4 – İade ve Değişim Süreci (RMA)

Senaryo:

Kullanıcı profil ekranından iade/değişim talebi oluşturur.

Sistem ürün durumu, iade süre sınırı, ödeme yöntemi doğrulaması yapar.

Kargo etiketi oluşturulur.

Ürün depoya ulaşınca kontrol edilir.

ERP’de iade faturası / stok hareketi oluşur.

Süreç Akışı:

İade talebi

RMA kontrol

Kargo etiketi

Depo kontrolü

ERP’de iade hareketi

Kullanıcıya ödeme iadesi

### USE CASE 5 – Kampanya Yönetimi

Senaryo:

Kampanya uzmanı backoffice panelinden kampanya kuralı oluşturur.

Hedef segment, tarih, indirim türü belirlenir.

Kampanya motoru gerçek zamanlı olarak hesaplama yapar.

Süreç Akışı:

Kampanya tanımı

Kural motoru → validasyon

Yayına alma

Sepet ve ürün bazlı hesaplama

Raporlama

### USE CASE 6 – İçerik Yönetimi (CMS)

Senaryo:

İçerik yöneticisi sayfa düzenlerini sürükle-bırak bileşenlerle tasarlar.

Çoklu dil içerikleri ekler.

Yayın akışını yönetir.

Süreç Akışı:

CMS bileşeni seçimi

İçeriğin eklenmesi

Dil & cihaz optimizasyonu

Yayınlama

### USE CASE 7 – Tedarikçi / Vendor Paneli (Opsiyonel)

Senaryo:

Tedarikçi ürün ekler veya mevcut stok/fiyat günceller.

Gelen siparişleri görür.

Kargo süreçlerini işler.

Süreç Akışı:

Vendor giriş

Ürün yönetimi

Sipariş yönetimi

Sipariş ERP’ye düşer

Teslimat → müşteri bilgilendirme

### USE CASE 8 – Çoklu Ülke / Çoklu Depo Yönetimi

Senaryo:

Kullanıcı hangi ülke/site üzerinden işlem yapıyorsa otomatik kurallar devreye girer.

Farklı vergi setleri, ödeme metodları ve teslimat seçenekleri sunulur.

Süreç Akışı:

Ülke otomatik tanıma

Fiyat listesi seçimi

Stok kaynağının belirlenmesi

Bölgesel teslimat kuralları

Sipariş işlemleri

### USE CASE 9 – ERP/CRM Entegrasyon Süreci

Senaryo:

Ürün, stok, fiyat, sipariş, müşteri ve iade verileri ERP/CRM ile çift yönlü olarak akmaya başlar.

Event-driven yapı ile gerçek zamanlı senkronizasyon sağlanır.

Süreç Akışı:

ERP → Ürün, stok, fiyat push

Platform → Sipariş & iade ERP push

CRM → Segmentasyon → platform öneri sistemi

Monitoring & retry mekanizması

## 5.3 Yüksek Seviye Süreç Akışları (TO-BE)

Aşağıdaki süreç akışları kavramsal seviyede tüm sistemi kapsar.

### Akış 1 – Ürün Senkronizasyon Akışı

ERP → Integration Hub → Katalog Servisi → Arama Servisi → Web/Mobil

### Akış 2 – Sipariş Akışı

Kullanıcı → Checkout → Ödeme Gateway → OMS-lite → ERP → Kargo → Kullanıcı

### Akış 3 – İade / RMA Akışı

Kullanıcı → RMA Talep → Depo → ERP → Ödeme İadesi → Kullanıcı

### Akış 4 – Kampanya Hesaplama Akışı

Kullanıcı → Sepet → Kampanya Motoru → Fiyat Güncelleme → Sipariş

### Akış 5 – Çoklu Ülke Operasyon Akışı

Ülke seçimi → Para birimi → Vergi seti → Ödeme → Fulfillment → ERP

### Akış 6 – CMS Yayın Akışı

Backoffice CMS → İçerik yönetimi → Onay → Yayın → Web/Mobil

### Akış 7 – Entegrasyon Akışı (Bidirectional Sync)

ERP/CRM → Integration Layer → Platform Core Services → Frontend → Reverse Sync

# Önerilen Çözüm Mimarisi

Bu bölümde, Omnichannel E-Ticaret Platformu’nun yüksek seviye teknik mimarisi tanımlanmakta; istemci katmanı, API katmanı, entegrasyon katmanı, veri mimarisi, güvenlik ve DevOps bileşenleri açıklanmaktadır. Mimari; bulut ortamında çalışan, moduler monolith tabanlı, API odaklı ve event-driven bir yaklaşımı esas alır.

## 6.1. Genel Mimari Katmanlar

Platform aşağıdaki ana katmanlardan oluşur:

### 6.1.1. İstemci Katmanı (Client Layer)

- Web uygulaması

- Mobil web / native uygulamalar

- Backoffice yönetim paneli

- Gerekirse 3rd party B2B/B2C portaller

### API Gateway & BFF (Backend for Frontend) Katmanı

- Tüm istemcilerin eriştiği tek giriş noktası

- Yetkilendirme, rate limiting, request yönlendirme

- Web ve mobil için BFF (UI’ya özel optimizasyonlar)

### Entegrasyon Katmanı (Integration Hub)

- ERP (SAP, Oracle, Dynamics, Logo, Netsuite vb.) entegrasyonları

- CRM entegrasyonları

- Ödeme, kargo, pazaryeri ve diğer 3rd party entegrasyonları

- Event & mesajlaşma altyapısı

### Veri ve Depolama Katmanı (Data Layer)

- Operasyonel veritabanları (OLTP)

- Cache & arama (Redis/Elastic benzeri)

- Raporlama / analitik veri alanları (Data Mart / DWH)

### Altyapı, Güvenlik ve DevOps Katmanı

- Container orkestrasyonu (Kubernetes vb.)

- CI/CD pipeline’ları

- İzleme, loglama, alarm alt yapısı ve mekanizmaları

- Güvenlik, kimlik yönetimi ve uyumluluk bileşenleri

## 6.2. Moduler Monolith Mimarisi

Platform, Moduler Monolith tabanlı bir yaklaşımla tasarlanır:

Kurumsal E-Ticaret Platformu, Modüler Monolith mimari yaklaşımı temel alınarak tasarlanacaktır. Bu yaklaşımda platform, tek bir uygulama çatısı altında çalışacak; ancak iş alanları kendi içerisinde ayrıştırılmış, sorumlulukları net tanımlanmış modüller olarak kurgulanacaktır.

Modüller aynı uygulama içerisinde çalışacak şekilde konumlandırılacak; modüller arası bağımlılıklar kontrollü ve yönetilebilir bir yapıda tasarlanacaktır. Modüller arası iletişim, doğrudan veri tabanı bağımlılığı oluşturmak yerine uygulama içi servis katmanları, domain event’leri veya iç mesajlaşma mekanizmaları üzerinden yönetilebilecektir.

Bu mimari yaklaşım sayesinde platform:

- Tek uygulama yapısı sayesinde daha kolay yönetilebilir.

- Yeni iş alanlarının platforma daha kontrollü şekilde eklenmesini destekler.

- Farklı ülke, marka, müşteri ve iş modeli ihtiyaçlarına göre genişletilebilir.

- İlerleyen aşamalarda ihtiyaç oluşması halinde belirli modüllerin mikroservise ayrıştırılmasına uygun bir temel oluşturur.

## 6.3. Entegrasyon Katmanı (Integration Hub)

Integration Hub, ERP ve diğer dış sistemlerle entegrasyon için merkezi bir katman olarak konumlanır:

- SAP, Oracle, Dynamics, Logo vb. ERP sistemleri ile ürün, stok, fiyat, müşteri, sipariş ve iade verilerinin çift yönlü akışı.

- CRM sistemleri (ör. SAP CRM, Salesforce, HubSpot) ile müşteri ve segment senkronizasyonu.

- Ödeme servisleri (Iyzico, PayTR, Stripe, PayPal, Klarna vb.) ile ödeme akışları.

- Kargo ve lojistik servisleri ile kargo etiketi, takip numarası, teslimat statüsü yönetimi.

- Pazaryerleri ile ürün, stok ve sipariş entegrasyonları.

- MarketPlace olabilme (Opsiyonel)

Entegrasyonlar için:

- API temelli (REST/JSON) ve/veya

- Event-driven (message queue, event bus) yapı kullanılır.

- SAP için gerekirse IDoc/BAPI/OData tabanlı adaptörler konumlandırılır.

## 6.4. Veri Mimarisi ve Senkronizasyon

Veri katmanı, operasyonel veritabanları + cache + arama + analitik bileşenlerinden oluşur:

- Ürün, stok ve fiyat verileri;

- ERP’den Integration Hub’a,

- Oradan Katalog ve Fiyatlama servislerine senkronize edilir.

- Arama ve filtreleme işlemleri için arama motoru Elasticsearch kullanılır.

- Performans kritik alanlarda cache (örn. Redis) ile hızlandırma yapılır.

Veri bütünlüğü; idempotent işlemler, versiyonlama ve sağlam veri doğrulama (validation) kuralları ile garanti altına alınır.

## 6.5. Güvenlik ve Yetkilendirme

Güvenlik mimarisi aşağıdaki prensipleri kapsar:

- Kimlik doğrulama süreçleri için OAuth2 / OpenID Connect / JWT standartlarını destekleyen Keycloak tabanlı yapı kullanılacaktır.

- Kurumsal kullanıcı yönetimi için LDAP entegrasyonu desteklenecektir.

- B2C kullanıcılar için kullanıcı adı/şifre, sosyal giriş veya SSO senaryoları.

- Backoffice kullanıcılar için rol tabanlı erişim (RBAC) ve gerektiğinde yetki matrisleri.

- API Gateway üzerinde:

- Rate limiting

- IP whitelisting (gerekli entegrasyonlarda)

- SSL/TLS zorunluluğu

- Veri gizliliği için KVKK/GDPR uyumlu loglama, maskeleme, anonimleştirme yaklaşımları.

- Tüm kritik işlemler için audit log tutulması (sipariş, iade, kampanya değişiklikleri vb.).

## 6.6. Performans, Ölçeklenebilirlik ve Yük Testi

Mimari tasarımda performans ve ölçeklenebilirlik ana kriterlerden biridir:

- Servisler container tabanlı olarak çalışır ve yatayda ölçeklenebilir.

- Trafik artışlarında otomatik ölçekleme (auto-scaling) senaryoları tanımlanır.

- CDN kullanımı ile statik içeriklerin globalde hızlı sunulması sağlanır.

- Önemli işlevler için hedef metrikler (ör. sayfa açılış süresi, arama response time, checkout süresi) tanımlanır.

- Proje kapsamında load, stress ve soak test senaryoları planlanır.

## 6.7. DevOps, CI/CD ve İzleme

Sürekli teslimat ve operasyonel izlenebilirlik için aşağıdaki yapı kurgulanır:

- Kod depoları (Git tabanlı) üzerinden branching strategy (örn. GitFlow).

- CI pipeline’larında

- Otomatik build

- Unit/integration testleri

- Static code analysis

- CD pipeline’larında:

- Dev → Test → Pre-Prod → Prod ortamlarına kontrollü geçiş

- Blue/Green veya Canary deployment seçenekleri

İzleme ve loglama:

- Uygulama ve altyapı metrikleri için dashboard’lar (CPU, bellek, response time, error rate vb.)

- Merkezi loglama ve log arama altyapısı

- Alarm mekanizmaları (kritik hata, entegrasyon kesintisi, performans düşüşü vb.)

# Modül Bazlı Fonksiyonel Açıklamalar

## 7.1. Ürün ve Katalog Yönetimi Modülü

### Amaç

Ürün, kategori, varyant, fiyat ve stok bilgilerinin; çoklu ülke, çoklu kanal ve çoklu ERP yapısında merkezi ve tutarlı biçimde yönetilmesi.

### Temel Fonksiyonlar

- Sınırsız kategori ve alt kategori yönetimi

- Ürün kartı, varyant ve attribute set yönetimi

- Çoklu fiyat listesi (ülke/kanal/segment bazlı)

- Depo / ülke / kanal bazlı stok görünürlüğü

- Ürün ilişkilendirme (bundle, cross-sell, up-sell)

- Çoklu dil ürün içerikleri ve SEO alanları

### Entegrasyonlar

- ERP (SAP, Oracle, Dynamics, Logo, Netsuite vb.) → ürün, fiyat, stok, vergi, ölçü birimi

- Arama motoru (search index) → ürün indeksleme

- Kampanya motoru → fiyat/kampanya uygunluk kontrolü

### CRUD

- Ürün kartı: Create / Read / Update / (Soft) Delete

- Kategori: Ekleme, hiyerarşi güncelleme, pasife alma

- Fiyat listesi: Oluşturma, güncelleme, versiyonlama

- Attribute set / varyant: Tanımlama, güncelleme, ilişkilendirme

### İş Akışı

- ERP’den ürün/fiyat/stok Integration Hub’a alınır.

- Validasyon kuralları (zorunlu alanlar, vergi kodu, para birimi vb.) çalışır.

- Onaylanan kayıtlar Katalog Servisi’ne yazılır.

- Arama indeksine push edilir.

- Ürün, yayın statüsüne göre frontend’de görünür hale gelir.

### Yetkilendirme

- Ürün Yöneticisi: Ürün, kategori, attribute CRUD tam yetki

- Fiyat Yöneticisi: Fiyat listesi, kampanya uyumluluğu

- Read-Only Rol: Sadece görüntüleme

- Teknik Kullanıcı: Entegrasyon logları ve teknik detay erişimi

### Hata Senaryoları

- Eksik zorunlu alan → Kayıt “Hatalı” statüsünde bekler, loglanır, uyarı backoffice’te gösterilir.

- Yanlış para birimi/vergi kodu → Entegrasyon reddedilir, düzeltme talep edilir.

- Negatif/uygunsuz stok → Yayından kaldırma veya stok uyarısı; iş kuralına göre blokaj.

## 7.2. Sepet ve Checkout Modülü

### Amaç

Kullanıcının ürünleri sepete eklemesi, teslimat ve ödeme seçeneklerini seçerek siparişi güvenli ve hızlı şekilde tamamlamasını sağlamak.

### Temel Fonksiyonlar

- Sepet oluşturma, güncelleme, boşaltma

- Fiyat, stok ve kampanya validasyonu

- Adres, teslimat, ödeme adımlarının yönetimi

- Kargo ücreti ve vergilendirme hesaplaması

- Guest kullanıcı sepeti ve kayıtlı kullanıcı sepeti yönetimi

### Entegrasyonlar

- Ödeme servisleri (Payment Gateway)

- Kampanya motoru

- Ürün & stok servisi

- OMS / Sipariş Yönetimi

- Fraud kontrol servisi (opsiyonel)

### CRUD

- Sepet başlığı: Oluşturma, okuma, güncelleme, silme (session bazlı)

- Sepet satırı: Ekleme, adet güncelleme, çıkarma

- Checkout oturumu: Geçici adres/teslimat/ödeme bilgisi saklama

### İş Akışı

- Ürün sepete eklenir → stok, fiyat, kampanya kontrolü yapılır.

- Kullanıcı checkout’a geçer → adres ve teslimat seçer.

- Ödeme yöntemi seçilir, provizyon alınır.

- Ödeme onaylanırsa sipariş oluşturulur, sepet kapatılır

### Yetkilendirme

- B2C Kullanıcı: Sadece kendi sepet bilgilerine erişim

- Guest Kullanıcı: Session ID bazlı sepet

- Müşteri Temsilcisi (opsiyonel): Müşteri adına sepet görüntüleme/oluşturma

### Hata Senaryoları

- Ödeme reddi → Sipariş oluşturulmaz, sepet açık kalır, kullanıcıya hata kodu gösterilir.

- Stok yetersizliği → Satır bazlı uyarı, adet düşürme veya satır kaldırma.

- Kampanya şartı sağlanmazsa → İndirim iptal edilir, bilgi mesajı gösterilir.

## 7.3. Sipariş Yönetimi (OMS-Lite)

### Amaç

Siparişlerin oluşumundan teslimata kadar olan tüm yaşam döngüsünü yönetmek.

### Temel Fonksiyonlar

- Sipariş oluşturma (checkout sonrası)

- Sipariş durum yönetimi (created, reserved, packed, shipped, delivered, cancelled)

- Kısmi teslimat ve split shipment

- Sipariş iptali ve değişikliği

- Kullanıcıya sipariş statü bildirimleri

### Entegrasyonlar

- ERP sipariş, sevkiyat, fatura modülleri

- Kargo / lojistik servisleri

- Ödeme servisi (capturing, refund ile bağlantı)

### CRUD

- Sipariş: Oluşturma, okuma, statü güncelleme

- Sipariş satırı: Satır bazlı iptal, iade işaretleme

- Teslimat kaydı: Oluşturma, güncelleme (kargo no, teslimat tarihi)

### İş Akışı

- Checkout sonrası sipariş “Created” statüsü ile oluşur.

- Depo/ERP’de rezervasyon → “Reserved”.

- Paketleme → “Packed”.

- Kargo etiketi oluşturma → “Shipped”.

- Teslimat onayı → “Delivered”.

### Yetkilendirme

- Operasyon Kullanıcısı: Sipariş listesi, statü güncelleme

- Müşteri Hizmetleri: Sipariş detay görüntüleme, manuel iptal/iade işaretleme

- Finans: Faturalama, iade süreçlerini izleme

### Hata Senaryoları

- ERP’ye sipariş aktarım hatası → Sipariş “Entegrasyon Hatalı” statüsüne alınır, yeniden deneme mekanizması çalışır.

- Kargo API hatası → Kargo etiketi oluşmaz, kullanıcıya otomatik bildirim yerine iç operasyon uyarılır.

- Statü uyumsuzluğu (ör. delivered → shipped’e geri dönüş denemesi) → İş kuralı engeli.

## 7.4. Kişiselleştirme ve Öneri Sistemi (AI/ML)

### Amaç

Kullanıcı davranış ve segment bilgilerine göre kişiselleştirilmiş öneriler, arama sonuçları ve içerikler sunmak.

### Temel Fonksiyonlar

- Öneri motoru (recommendation engine)

- Davranış bazlı ürün ve kategori önerileri

- Dinamik sıralama (ranking)

- AI destekli arama (relevans, typo tolerance vb.)

- Segment bazlı vitrin ve içerik göstermek

### Entegrasyonlar

- CRM (segment, kampanya, müşteri profili)

- Katalog ve arama servisi

- Web/mobil tracking (event data)

### CRUD

- Öneri konfigürasyonları: Kural setleri, algoritma parametreleri

- Segment–vitrin eşleştirmeler

- Model versiyon bilgileri (opsiyonel, teknik seviye)

### İş Akışı

- Kullanıcı davranış verileri (view, add-to-cart, purchase) event olarak toplanır.

- ML modeli periyodik veya real-time olarak güncellenir.

- Kullanıcı siteye geldiğinde segment + geçmiş davranış analizi yapılır.

- Öneri motoru ilgili bloklara içerik döner (ana sayfa, ürün sayfası, sepet vb.).

### Yetkilendirme

- CRM/Marketing Kullanıcısı: Segment, kampanya ve öneri konfigürasyonu yönetimi

- Data/AI Ekibi: Model ayarları, izleme, tuning

- Operasyon Kullanıcısı: Sadece raporlama, read-only

### Hata Senaryoları

- Öneri servisi erişilemiyor → Default/static öneri seti kullanılmalı.

- CRM’den segment datası gelmiyor → Kullanıcıyı “generic” segmente düşür.

## 7.5. Kampanya ve Promosyon Yönetimi

### Amaç

Çoklu kurala dayalı, esnek ve hedefli kampanya senaryolarını tanımlamak ve uygulamak.

### Temel Fonksiyonlar

- Sepet ve ürün bazlı kampanya tanımlama

- Kupon, hediye çeki, sadakat kurguları

- Segment ve kanal bazlı kampanyalar

- Kampanya öncelik ve çakışma yönetimi

- Kampanya performans raporları

### Entegrasyonlar

- ERP fiyat ve indirim kuralları (gerektiğinde)

- Checkout ve sepet modülü

- CRM segment verisi

### CRUD

- Kampanya başlığı: Oluşturma, güncelleme, yayından kaldırma

- Kural setleri: Koşul (if) ve aksiyon (then) tanımları

- Kupon kodları: Üretme, import/export, kullanım limitleri

### İş Akışı

- Kampanya uzmanı hedef, segment, tarih, kural tanımlar.

- Kampanya test (dry-run) edilir.

- Kampanya yayına alınır.

- Sepet/ürün işlemlerinde kampanya motoru tetiklenir.

### Yetkilendirme

- Kampanya Uzmanı: Kampanya CRUD

- Marka Müdürü: Onay mekanizmasında son onay

- Operasyon: Kullanım raporlarını görüntüleme

### Hata Senaryoları

- Koşul-aksiyon çakışması → Sistem uyarı üretir, kampanya kaydedilmez veya düşük önceliğe alınır.

- Kupon limit aşımı → Kupon kullanımına izin verilmez, kullanıcıya açıklayıcı mesaj gösterilir.

## 7.6. CMS – İçerik Yönetimi

### Amaç

Web ve mobil arayüzlerde tüm içerik, banner, kampanya alanlarını dinamik ve çoklu dilde yönetmek.

### Temel Fonksiyonlar

- Sayfa ve bileşen bazlı tasarım (drag&drop)

- Çoklu dil içerik yönetimi

- Banner, kampanya alanları, blog vb.

- Yayın, taslak, arşiv statüleri

- Zamanlanmış yayınlar

### Entegrasyonlar

- Kişiselleştirme motoru (segment bazlı içerik)

- Arama/ürün listeleri (örneğin “özel vitrin” bileşenleri)

### CRUD

- Sayfa: Oluşturma, düzenleme, kopyalama, yayından kaldırma

- Bileşen: Tanımlama, konfigürasyon, sayfaya ekleme/çıkarma

- İçerik: Metin, görsel, video, link alanları yönetimi

### İş Akışı

- Editör taslak sayfa oluşturur.

- İçerikler doldurulur ve önizleme alınır.

- Gerekirse onay süreci işletilir.

- Yayın veya zamanlanmış yayın yapılır.

### Yetkilendirme

- İçerik Editörü: Sayfa ve içerik CRUD, ancak yayın yetkisi yok

- İçerik Yöneticisi: Yayın onayı ve planlama

- Marketing: Belli sayfalara kısıtlı müdahale

### Hata Senaryoları

- Eksik dil içeriği → Varsayılan dildeki içerik fallback olarak gösterilir.

- Zamanlanmış yayın başarısız → İçerik “Yayınlanamadı” statüsüne alınır, loglanır.

## 7.7. Müşteri Yönetimi (Customer Account)

### Amaç

Müşteri hesaplarının güvenli, KVKK/GDPR uyumlu ve bütünleşik şekilde yönetilmesi.

### Temel Fonksiyonlar

- Üyelik oluşturma, giriş, şifre yönetimi

- Sosyal giriş (Google, Apple vb.)

- Profil ve adres yönetimi

- Sipariş geçmişi görüntüleme

- KVKK/GDPR onaylarının takibi

### Entegrasyonlar

- CRM (müşteri profili, segmentler)

- ERP (müşteri numarası, faturalama bilgileri)

### CRUD

- Müşteri hesabı: Kayıt, güncelleme, soft delete (anonimleştirme)

- Adres: Ekleme, güncelleme, silme

- KVKK/GDPR rıza kayıtları

### İş Akışı

- Kullanıcı kayıt olur veya misafirden üyeliğe geçer.

- E-posta veya telefon doğrulaması (opsiyonel).

- İlk siparişle beraber ERP/CRM kayıtları tamamlanır.

### Yetkilendirme

- Müşteri: Sadece kendi hesabını yönetebilir.

- Müşteri Hizmetleri: Müşteri bilgilerini görüntüler, gerekli durumlarda sınırlı güncelleme (adres, iletişim).

### Hata Senaryoları

- Tekrarlayan e-posta/telefon → Kayıt engellenir, yönlendirme yapılır.

- GDPR/KVKK onayı olmadan pazarlama izni → Uygulama engeller, loglar.

## 7.8. Lojistik ve Teslimat Yönetimi

### Amaç

Siparişlerin doğru depo/mağaza üzerinden, doğru servisle zamanında teslim edilmesini sağlamak.

### Temel Fonksiyonlar

- Çoklu depo / hub yönetimi

- Teslimat kuralları (ülke, il, ilçe bazlı)

- Teslimat türleri (standart, ekspres, mağazadan teslim vb.)

- Kargo firması seçimi ve entegrasyonu

### Entegrasyonlar

- Kargo ve lojistik API’leri

- ERP/WMS (stok ve depo hareketleri)

### CRUD

- Teslimat kural setleri: Bölge, fiyat, süre

- Kargo sözleşme ve servis tanımları

### İş Akışı

- Sipariş oluştuğunda uygun depo/mağaza belirlenir.

- Teslimat kuralına göre kargo servisi seçilir.

- Kargo etiketi oluşturulur ve takip no siparişe yazılır.

### Yetkilendirme

- Lojistik Operasyon: Teslimat kuralları ve kargo entegrasyon ayarları

- Operasyon Kullanıcısı: Sipariş bazlı kargo güncellemeleri

### Hata Senaryoları

- Kargo servisi yanıt vermiyor → Farklı servis fallback veya manuel işlem.

- Teslimat kuralı bulunamadı → Kullanıcıya “bölgenize teslimat yok” uyarısı.

## 7.9. İade ve Değişim (RMA)

### Amaç

İade ve değişim süreçlerini şeffaf, izlenebilir ve müşteri dostu şekilde yönetmek.

### Temel Fonksiyonlar

- Online iade/değişim talebi

- RMA numarası üretimi

- Kargo etiketi oluşturma

- Depoda ürün kontrol süreçleri

- İade onayı/red, değişim siparişi oluşturma

### Entegrasyonlar

- ERP iade hareketleri ve iade faturası

- Ödeme servisi (refund)

- Kargo entegrasyonları

### CRUD

- RMA talebi: Oluşturma, güncelleme, statü yönetimi

- İade sebep kodları: Tanımlama, raporlama için kullanma

### İş Akışı

- Müşteri, sipariş detayından iade/değişim talebi oluşturur.

- Sistem süre, ürün tipi ve kampanya koşullarını kontrol eder.

- Uygunsa RMA oluşturulur, kargo etiketi verilir.

- Depo kontrol sonrası ERP’de iade hareketi ve refund tetiklenir.

### Yetkilendirme

- Müşteri: Kendi siparişi için RMA talebi

- Depo Personeli: Fiziksel kontrol, sonuç statüsü giriş

- Finans: İade/ödeme kontrolleri

### Hata Senaryoları

- Süre aşımı (örn. 30 gün geçti) → Sistem iade talebini reddeder.

- Kısmi iade kampanya şartını bozuyorsa → Fiyat farkı bilgilendirmesi yapılır.

## 7.10. Ödeme Yönetimi

### Amaç

Farklı ülkelerdeki farklı ödeme yöntemlerini güvenli ve kesintisiz şekilde yönetmek.

### Temel Fonksiyonlar

- Kredi kartı, debit kart, dijital cüzdan, havale vb.

- 3D Secure akışları

- Tek çekim / taksit yönetimi (ülke ve banka bazlı)

- Fraud kural setleri

- Ödeme provizyonu, capture, refund işlemleri

### Entegrasyonlar

- Payment Gateway (Iyzico, PayTR, Stripe, PayPal, Klarna vb.)

- ERP finans modülleri (opsiyonel)

- Fraud servisleri

### CRUD

- Ödeme yöntemi konfigürasyonları

- Banka/ülke/taksit kural setleri

- Fraud kural tanımları

### İş Akışı

- Checkout ekranında ödeme seçilir.

- Payment gateway’e provizyon isteği gönderilir.

- Başarılı olursa sipariş oluşturulur.

- İade durumunda refund akışı tetiklenir.

### Yetkilendirme

- Finans: Ödeme kural setleri, manuel refund yetkisi

- Operasyon: Ödeme durum ekranları okuma

### Hata Senaryoları

- Banka/gateway hatası → Kullanıcıya uygun mesaj, yeniden deneme opsiyonu.

- Fraud şüphesi → Sipariş “Fraud İnceleme” statüsüne alınır.

## 7.11.  Çoklu Ülke & Çoklu Marka Yönetimi

### Amaç

Birden fazla ülke, marka veya iş biriminin tek platform üzerinde yönetilebilmesini sağlamak.

### Temel Fonksiyonlar

- Çoklu para birimi

- Ülke ve vergi seti yönetimi

- Ülke/marka bazlı katalog ve fiyat yönetimi

- Bölgesel teslimat ve ödeme yöntemleri

### Entegrasyonlar

- ERP çoklu şirket kodu ve ülke yapıları

- Bölgesel ödeme/kargo servisleri

### CRUD

- Ülke tanımı, vergi ve kur setleri

- Marka/site konfigürasyonları

### İş Akışı

- Kullanıcı domain, IP veya manuel seçimle ülke/marka seçer.

- Tüm fiyat, stok, teslimat ve ödeme seçenekleri bu bağlama göre şekillenir.

### Yetkilendirme

- Global Admin: Tüm ülke/marka konfigürasyonları

- Yerel Admin: Kendi ülke/markası ile sınırlı yetkiler

### Hata Senaryoları

- Ülke yapılandırması eksik → Kullanıcıya “şu an hizmet veremiyoruz” mesajı.

## 7.12 Yetkilendirme ve Rol Yönetimi

### Amaç

Backoffice ve API erişim yetkilerinin güvenli, izlenebilir ve esnek şekilde yönetilmesi.

### Temel Fonksiyonlar

- Rol bazlı erişim (RBAC)

- Modül / ekran / aksiyon bazlı izinler

- Oturum yönetimi ve token yönetimi

- Audit log (kim ne yaptı, ne zaman yaptı)

### Entegrasyonlar

- Kurumsal IAM/SSO sistemleri (opsiyonel)

### CRUD

- Rol tanımı

- Rol–kullanıcı eşleştirmeleri

- İzin setleri

### İş Akışı

- Rol oluşturulur ve modül/aksiyon izinleri atanır.

- Kullanıcılar rollere bağlanır.

- Her API/ekran çağrısında yetki kontrolü yapılır.

### Yetkilendirme

- Sistem Yöneticisi: Rol ve yetki yönetimi

- Modül Sorumlusu: Sadece kendi modülündeki izinleri yönetebilir (opsiyonel model)

### Hata Senaryoları

- Yetkisiz erişim denemesi → 403 hata, loglama, gerekirse uyarı.

## 7.13. Backoffice Yönetim Paneli

### Amaç

Tüm iş birimleri için tek bir operasyon paneli üzerinden uçtan uca yönetim sağlamak.

### Temel Fonksiyonlar

- Sipariş, ürün, kampanya, müşteri, içerik, lojistik, rapor ekranları

- Dashboard ve KPI görüntüleme

- Filtreleme, export, toplu işlem (bulk opsiyonlar)

### Entegrasyonlar

- Tüm core servisler (ürün, sipariş, kampanya, müşteri vb.)

- Raporlama/BI araçları (opsiyonel)

### CRUD

- Modüllerin sunduğu CRUD fonksiyonlarının UI seviyesindeki karşılıkları

### İş Akışı

- Kullanıcı rolüne göre menü ve ekranlar yüklenir.

- İşlemler ilgili REST API’lar üzerinden yapılır.

### Yetkilendirme

- Tamamen Yetkilendirme Modülü ile entegre; ekran bazlı erişim kontrolü.

### Hata Senaryoları

- Servis ulaşılmazsa → Panelde anlamlı hata mesajı, retry mekanizması, monitoring uyarısı.

## 7.14. Entegrasyon Modülü (Integration Hub)

### Amaç

ERP, CRM, ödeme, kargo, pazaryeri ve diğer 3rd party sistemlerle olan tüm entegrasyonları merkezileştirmek ve standartlaştırmak.

### Temel Fonksiyonlar

- ERP ürün, fiyat, stok, sipariş, iade senkronizasyonu

- CRM müşteri ve segment entegrasyonu

- Ödeme, kargo, pazaryeri API çağrıları için ortak katman

- Event-driven entegrasyon (message queue)

- Entegrasyon loglama ve retry mekanizması

### Entegrasyonlar

- SAP, Oracle, Dynamics, Logo, Netsuite vb.

- Salesforce, HubSpot vb. CRM’ler

- Ödeme, kargo ve pazaryeri sistemleri

### CRUD

- Entegrasyon bağlantı konfigürasyonları (endpoint, credential, mapping)

- Mapping tabloları ve kural setleri

### İş Akışı

- Dış sistemden gelen/verilen veri Integration Hub’a uğrar.

- Gerekirse mapping ve dönüştürme yapılır.

- İlgili iç servise yönlendirilir.

- Hata durumunda retry / dead-letter queue süreçleri devreye girer.

### Yetkilendirme

- Teknik Entegrasyon Ekibi: Bağlantı ayarları, mapping, log inceleme

- Operasyon: Sadece hata listelerini görüp iş birimlerine bilgi vermek

### Hata Senaryoları

- ERP bağlantı hatası → Mesaj kuyruğa alınır, retry edilir, limit aşılırsa “manuel müdahale” listesine düşer.

- Mapping hatası → İlgili kayıt işlenmez, detaylı hata logu oluşturulur.

# Entegrasyon Mimarisi

Bu bölüm, e-ticaret platformunun ERP, CRM, ödeme sistemleri, kargo/lojistik sağlayıcıları, pazaryerleri ve diğer 3rd party sistemlerle nasıl entegre olduğunu yüksek seviyede açıklar. Mimarinin temel yaklaşımı, merkezi bir Integration Hub, API-first, event-driven ve loosely coupled (gevşek bağlı) bir yapıya dayanır.

## 8.1 Entegrasyon Mimarisi Genel Yaklaşım

Platform entegrasyonları aşağıdaki prensipler üzerine kuruludur:

API-First Mimari

Tüm dış sistemlerle REST/JSON veya SOAP servisi üzerinden haberleşme.

### Event-Driven Architecture

Kritik süreçlerde (stok güncelleme, sipariş oluşturma, iade vb.) asenkron mesajlaşma (Kafka/RabbitMQ).

Integration Hub Merkezi Katmanı

Tüm entegrasyonlar tek bir merkezden yönetilir; mapping, dönüştürme, loglama ve retry mekanizmaları burada bulunur.

ERP-Agnostik Yapı:

SAP, Oracle, Dynamics, Logo, Netsuite entegrasyonları aynı mantıkla yönetilir.

Idempotent İşlemler

Veri tekrar gönderilse bile tekil işlem garantisi.

Retry & Error Handling

Bağlantı hataları için otomatik yeniden deneme, dead-letter queue yönetimi.

## 8.2 Entegre Edilecek Sistemler

Aşağıdaki sistemlerle çift yönlü entegrasyon öngörülmektedir:

### 8.2.1. ERP Sistemleri

(SAP S/4HANA, SAP ECC, Oracle ERP, Microsoft Dynamics, Logo, Netsuite)

- Ürün kartı

- Fiyat listeleri

- Stok seviyeleri

- Sipariş oluşturma

- Teslimat & fatura bilgileri

- İade hareketleri

- Müşteri bilgileri

### 8.2.2. CRM Sistemleri

(SAP CRM, Salesforce, HubSpot, Dynamics CRM)

- Müşteri profili

- Segment ve kampanya bilgilerinin aktarımı

- Davranışsal veri gönderimi

### 8.2.3. Ödeme Servisleri

(Iyzico, PayTR, Stripe, PayPal, Klarna)

- Ödeme provizyon

- Capture / reverse / refund

- Fraud kontrol entegrasyonu

### 8.2.4. Kargo & Lojistik Servisleri

(Yurtiçi, Aras, UPS, DHL, FedEx vb.)

- Kargo etiketi oluşturma

- Takip numarası yönetimi

- Teslimat statü akışı

### 8.2.5. Pazaryeri Entegrasyonları (Opsiyonel)

(Trendyol, Hepsiburada, Amazon, eBay)

- Ürün, stok, fiyat gönderimi

- Sipariş alımı

- İade ve teslimat bildirimleri

### 8.3 Integration Hub Bileşenleri

Integration Hub şu bileşenlerden oluşur:

1. Connector Layer (Bağlantı Katmanı)

Her dış sistem için özel adaptor/connector geliştirilir:

- SAP Connector (IDoc, BAPI, OData, RFC uyumlu)

- REST/SOAP Connector

- SFTP/Flat File Connector (bazı legacy ERP’ler için)

- Marketplace Connector

2. Mapping Engine (Dönüştürme Katmanı)

- ERP alanları → platform alanları

- Fiyat/stok formatları → standart forma

- Çoklu ülke: para birimi, vergi seti, birim dönüşümü

3. Rule Engine (İş Kuralları Katmanı)

- Veri doğrulama

- Zorunlu alan kontrolü

- Para birimi verifikasyonu

- Vergi kodu eşleştirme

4. Log & Monitoring Katmanı

- Detaylı entegrasyon logları

- Başarılı/başarısız mesaj durumları

- SLA ölçümleri

- Kibana/Grafana Panel entegrasyonu

5. Retry & Error Handling

- Otomatik tekrar deneme

- Dead-Letter Queue (DLQ) yönetimi

- Operasyon ekranında hata bildirimi

## 8.4. Veri Akışları

### 8.4.1. ERP → Platform Veri Akışı

Ürün, stok, fiyat, müşteri verilerinin ERP’den Integration Hub’a periyodik veya real-time akışı

→ Mapping → Validasyon → Katalog/CRM servislerine aktarım.

### 8.4.2. Platform → ERP Veri Akışı

Sipariş, iade, teslimat, fatura süreçlerinin ERP’ye gönderimi.

Örnek:

Sipariş oluşur → Integration Hub → ERP Sipariş Create → ERP Teslimat → ERP Fatura → Platform statü güncellemesi.

### 8.4.3. CRM → Platform Veri Akışı

Segment → Kişiselleştirme motoru → Vitrin/öneri bazlı gösterim.

### 8.4.4. Ödeme Servisi Akışı

Checkout → Payment Gateway provizyon → Başarılı → Sipariş oluşturma.

Refund durumunda: ERP iade → PG refund → Platform.

### 8.4.5. Lojistik – Kargo Akışı

Sipariş → Etiket oluşturma → Takip No → Teslimat statu güncellemeleri → Platform.

### 8.4.6. Pazaryeri Akışı (Opsiyonel)

Stok/Fiyat push → Sipariş pull → İade/Teslimat update.

## 8.5 Entegrasyon Tipleri

### 8.5.1. Gerçek Zamanlı (Real-Time) Entegrasyon

Sipariş

Ödeme

Kargo etiketi

Stok rezervasyonu

### 8.5.2. Near Real-Time / Event Driven

Stok güncellemeleri

Fiyat değişiklikleri

CRM segment gönderimi

### 8.5.3. Batch Entegrasyon

Uç ürün güncellemeleri

Büyük hacimli fiyat listeleri

Legacy ERP veri akışları

## 8.6. Veri Güvenliği

Tüm entegrasyonlar TLS/HTTPS üzerinden yapılır.

Kimlik doğrulama OAuth2.0 / JWT / API Key ile yönetilir.

Hassas alanlar (kart bilgisi, kişisel veri) maskelenir.

KVKK / GDPR gereksinimlerine tam uyum.

## 8.7. Entegrasyon Hata Yönetimi

Hatalı kayıtlar otomatik DLQ’ye alınır.

Tekrar denenme (retry) mekanizması tetiklenir.

Backoffice entegrasyon hata ekranı üzerinden görüntüleme.

Kritik hatalarda anlık alarm ve Slack/Teams bilgilendirmesi.

## 8.8. Örnek Entegrasyon Senaryoları

### Senaryo 1: Sipariş Oluşumu

- Kullanıcı checkout → sipariş oluşturulur.

- Integration Hub → ERP sipariş create.

- ERP → onay → platform statü güncellemesi.

- Kargo etiketi entegrasyonu tetiklenir.

- Teslimat → ERP → platform kapanış.

### Senaryo 2: Stok Güncelleme

- ERP → stok değişikliği event.

- Integration Hub → stok mapping.

- Platform stok backlog update → real-time.

### Senaryo 3: Ödeme İadesi

- Kullanıcı iade başlatır.

- ERP iade hareketi oluşur.

- Payment Gateway refund API çağrısı yapılır.

- Platform statü güncellenir.

# Veri Yönetimi

Veri yönetimi mimarisi, platformdaki tüm operasyonel, analitik ve entegrasyon temelli veri akışlarını kapsayan yüksek seviyeli yapıyı tanımlar. Veri yönetimi yaklaşımı, doğruluk, bütünlük, izlenebilirlik, performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik prensiplerine dayanır.

Platform; ürün, stok, fiyat, sipariş, müşteri, içerik, kampanya, teslimat ve iade gibi kritik verilerin çoklu ERP sistemleri ve farklı coğrafyalardaki operasyonlarla tutarlı şekilde yönetilmesini garanti etmek üzere tasarlanmıştır.

## 9.1. Veri Yönetimi Prensipleri

### 9.1.1. Master Data Governance (MDG)

Ürün, müşteri, stok, fiyat gibi ana veri setleri için standart tanımlar kullanılır.

Veri kalitesi kuralları entegrasyon öncesi uygulanır.

ERP sistemleri ana veri kaynağı (single-source-of-truth) olarak kabul edilir.

### 9.1.2. Data Consistency

Tüm modüllerde tutarlı veri kullanımını sağlamak için servis bazlı veri sözleşmeleri (data contract) uygulanır.

Idempotent işlemler sayesinde mükerrer veri yazımı engellenir.

### 9.1.3. Data Freshness

Kritik veriler (stok, fiyat, sipariş statüsü) near-real-time güncellenir.

Kritik olmayan veriler (kategori, ürün açıklamaları) batch olarak güncellenebilir.

### 9.1.4. Data Accessibility

Veri erişimi, Modüler Monolith mimarisine uygun olarak modül bazında ayrıştırılacaktır. Her modül kendi domain verisinin sahibi olacak; ortak veri tabanı kullanılabilmekle birlikte modüller arası veri erişimi kontrollü servis katmanları ve domain event mekanizmaları üzerinden yönetilecektir.

### 9.1.5. Data Security & Compliance

KVKK/GDPR gereklilikleri doğrultusunda erişim, maskeleme, anonimleştirme uygulanır.

Hassas veriler (kişisel veri, ödeme verisi) şifrelenmiş olarak saklanır.

## 9.2 Veri Mimarisinin Bileşenleri

Platformda veri yönetimi şu ana bileşenlerden oluşur:

### 9.2.1. Operasyonel Veri Tabanları (OLTP)

Modüler Monolith mimarisinde operasyonel veriler ortak bir OLTP veri tabanı üzerinde yönetilecek; ancak veri modelleri Ürün/Katalog, Fiyat/Stok, Sipariş, Müşteri, Kampanya, CMS, İçerik ve Lojistik gibi domain’ler bazında mantıksal olarak ayrıştırılacaktır. Her modül kendi verisinin sahibi olacak, modüller arası veri erişimi kontrollü servis katmanları üzerinden sağlanacaktır.

### 9.2.2. Cache & In-Memory Veri Katmanı

Redis / Memcached benzeri hızlı erişim katmanı

Kullanımı: stok, fiyat, sepet, checkout, kategori ağaçları

Yoğun trafik altında performansı garantiler.

### 9.2.3. Arama Motoru / Indexing Katmanı

ElasticSearch veya OpenSearch benzeri yapı

Ürün arama, filtreleme, sıralama işlemleri

Çoklu dil arama yetenekleri

Katalog güncellemelerinde indeks refresh mekanizması

### 9.2.4. Event Store / Queue Sistemi

Kafka / RabbitMQ

Sipariş, stok, fiyat değişikliklerinde event üretimi

Asenkron güncellemelerde veri tutarlılığı sağlar

Dead-letter queue, retry, monitoring altyapıları

### 9.2.5. Analitik Veri Katmanı (Data Lake / DWH)

(İş zekası ve raporlama için)

Satış raporları

Ürün performansı

Kampanya analizleri

Müşteri davranış analitiği

## 9.3. Veri Akışları

### 9.3.1. ERP → Platform Veri Akışı

- Ürün

- Fiyat

- Stok

- Müşteri

ERP ana veri kaynağıdır. Integration Hub üzerinden mapping ve validation sonrası platforma aktarılır.

### 9.3.2. Platform → ERP Veri Akışı

- Sipariş

- İade

- Teslimat

- Fatura / ödeme bilgileri

ERP ile iki yönlü veri senkronizasyonu sağlanır.

### 9.3.3. CRM Veri Akışı

- Müşteri profili → CRM

- Segment → Platform kişiselleştirme motoru

- Davranışsal veri → CRM / CDP

### 9.3.4. Loglama ve Analitik Akışı

- Tüm event’ler loglanır ve analitik katmana gönderilir.

- Heatmap, funnel, ürün performansı gibi analizler yapılabilir.

## 9.4. Veri Kalitesi (Data Quality) Mekanizmaları

- Zorunlu alan kontrolü (ürün adı, stok, fiyat vb.)

- Veri tip doğrulama (string, integer, currency formatları)

- Semantik doğrulama (ör. fiyat negatif olamaz)

- Çoklu ülke kuralları (para birimi, vergi_seti)

- Bozuk kayıtlar için hata logları & düzeltme ekranları

## 9.5. Veri Senkronizasyon Stratejileri

### 9.5.1. Real-Time Senkronizasyon

Kritik süreçler için:

Sipariş oluşumu

Stok rezervasyonu

Ödeme doğrulaması

Teslimat statü değişikliği

### 9.5.2. Near Real-Time Senkronizasyon

Stok hareketleri

Fiyat değişiklikleri

Kampanya güncellemeleri

### 9.5.3. Batch Senkronizasyon

Büyük hacimli ürün güncellemeleri

Kategori ve attribute set import işlemleri

Legacy ERP veri aktarımı

## 9.6 Veri Güvenliği

Encryption (AES256) veri tabanında hassas alanlar için

Transport Encryption (TLS 1.2/1.3) tüm API trafikleri için

Access Control servis bazlı erişim yetkileri

KVKK/GDPR uyumlu veri saklama politikaları

Audit Log ile kim ne zaman hangi veriye erişti izlenebilir

## 9.7 Veri Tutma ve Arşivleme Politikaları

Önerilen saklama süreleri:

| Veri Tipi | Saklama Süresi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sipariş | 10 Yıl | Ticari mevzuat gereği |
| Müşteri Verisi | Müşteri silme talebine kadar | KVKK/GDPR uyumlu |
| Ürün/Katalog | Süresiz | Operasyonel veri |
| Analitik Veri | 6–12 ay | Performans ve maliyet dengesi |
| Loglar | 24–36 ay | Trend analizleri için |

## 9.8 Veri Yönetimi Riskleri ve Önlemler

Olası Riskler

Entegrasyon hatalarında veri tutarsızlığı

Çoklu ülke operasyonunda vergisel/veri modeli uyumsuzluğu

Aynı kaydın farklı sistemlerde farklı görünümleri

Önleyici Yaklaşımlar

Idempotent API ve event tasarımı

Veri mutabakat raporları (ERP ↔ Platform)

Mapping tablolarının yönetilebilir ve versiyonlanabilir olması

Veri doğrulama kurallarının Integration Hub’da uygulanması

# UI/UX Konsept Tasarımı

- Kullanıcı arayüzü prensipleri

- Wireframe veya low-fidelity taslaklar

- Mobil / web ayrımı

- Erişilebilirlik (Accessibility) prensipleri

Çalış Stitch

# Performans, Güvenlik ve Uyumluluk

Platform mimarisi; global e-ticaret operasyonlarının yüksek trafik, çoklu ülke, yüksek veri hacmi ve güvenlik gereksinimlerine göre tasarlanmış olup, performans, güvenlik ve yasal uyumluluk konuları sistemin temel bileşenleri olarak ele alınmaktadır.

## 11.1 Performans Mimarisi

Performans tasarımı, büyük hacimli ürün katalogları, yoğun trafik dönemleri (kampanya sezonları), global kullanıcı erişimi ve kesintisiz sipariş akışlarını karşılayacak şekilde optimize edilmiştir.

### Performans İlkeleri

Cache-first yaklaşımı (Redis/Memcached)

CDN kullanımı (statik içerik hızlandırma)

Asenkron mimari (event-driven messaging)

Database-per-service ile veri tabanı yarışmalarını önleme

Circuit breaker mekanizmaları ile hata izolasyonu

### Performans Bileşenleri

Arama motoru indeksleri (Elastic/OpenSearch) → hızlı listeleme

In-memory cache → stok, fiyat, kategori, sepet işlemleri

Queue sistemleri → yoğun trafik altında sipariş yükünü dengeler

Auto-scaling → trafik arttığında servisler otomatik ölçeklenir

### Performans Hedefleri (SLO’lar)

Sayfa açılış süresi: < 2.5 saniye

API cevap süresi (P95): < 300 ms

Sepet güncelleme süresi: < 200 ms

Checkout akışı toplam süre: < 5 saniye

Arama sonuçları: < 150 ms

### Yük Testleri

Load, stress, soak test senaryoları

Trafik senaryoları: kampanya, flash sale, black friday

API throttle ve rate limit testleri

Retry ve fallback mekanizmalarının validasyonu

## 11.2 Güvenlik Mimarisi

Platformda güvenlik, hem müşteri verilerini hem de operasyonel verileri korumayı amaçlayan çok katmanlı bir yaklaşım ile uygulanır.

### Güvenlik İlkeleri

Zero Trust mimarisi

Minimum yetki prensibi (Least Privilege Policy)

Şifreleme (Encryption) her yerde

Güvenli kodlama (OWASP Top 10 uyumlu)

### Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

OAuth2.0 / OpenID Connect tabanlı kimlik doğrulama

JWT access token’lar

Refresh token mekanizması

Backoffice için Role-Based Access Control (RBAC)

API-level authorization (scope bazlı izinler)

### Veri Güvenliği

Hassas veriler için database encryption (AES-256)

Payment verileri PCI-DSS uyumlu gateway’de tutulur (platformda saklanmaz)

KVKK/GDPR kapsamında maskeleme ve anonimleştirme

Audit log: tüm kritik işlem loglanır (kim, ne zaman, ne yaptı)

### Ağ Güvenliği

HTTPS/TLS 1.2+ zorunlu

WAF (Web Application Firewall) kullanım

API rate limiting & throttling

IP whitelisting (entegrasyonlar için)

DDoS koruma mekanizmaları

### Uygulama Güvenliği

OWASP Top 10’a karşı sertleştirme

CSRF, XSS, SQL Injection koruması

Güvenli session yönetimi

Dosya yükleme kontrolleri (MIME & virüs tarama)

### Loglama ve İzleme

Merkezi loglama (ELK, CloudWatch vb.)

Alarm mekanizmaları (kritik hata, entegrasyon hatası, latency artışı)

Güvenlik olayları için SIEM entegrasyonu (opsiyonel)

## 11.3. Uyumluluk (Compliance)

Platform, farklı bölgelerdeki regülasyonlara ve kurumsal güvenlik standartlarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

### KVKK / GDPR Uyumluluğu

Açık rıza ve kullanıcı izin yönetimi

Veri minimizasyonu

Unutulma hakkı (data erasure)

Taşınabilirlik (data export)

Profil çıkarma ve kişisel veri işleme politikaları

taraflarla veri paylaşımının kayıt altına alınması

### PCI-DSS Uyumluluğu

Kart bilgisi platformda tutulmaz

Ödeme süreçleri doğrudan ödeme sağlayıcıları üzerinden yönetilir

Tokenization kullanımı

### e-Ticaret Regülasyonlarına Uyumluluk

KVKK, GDPR

Elektronik ticaret mevzuatları

Mesafeli satış sözleşmesi & iade kuralları

Ülkeye özgü vergi ve fatura gereksinimleri

### Kurumsal Uyumluluk

ISO 27001 bilgi güvenliği standartları

Denetim ve izlenebilirlik için audit log

SLA / SLO / KPI uyum ölçümleri

## 11.4. Güvenlik ve Performans Riskleri

### Olası Riskler

Yüksek trafik altında API yavaşlaması

Kötü niyetli bot ve DDoS saldırıları

Entegrasyon başarısızlıklarında veri tutarsızlığı

Yanlış yapılandırılmış yetkilendirme politikaları

KVKK/GDPR ihlali riski

### Önleyici Prosedürler

Auto-scaling + throttling + circuit breaker kombinasyonu

Bot & DDoS koruma katmanı (Cloudflare, AWS Shield vb.)

Entegrasyon mutabakat raporları (ERP ↔ Platform)

Periyodik penetrasyon testleri

Gizlilik ve güvenlik politikalarının uygulaması

## 11.5. Performans ve Güvenlik İzleme (Observability)

Platformun tüm bileşenleri izlenebilir ve ölçümlenebilir şekilde tasarlanmıştır:

- Uygulama metrikleri (latency, error rate, throughput)

- Altyapı metrikleri (CPU, RAM, disk, network)

- Log korelasyonu

- Trace & span takibi (distributed tracing)

- Alarm ve otomatik müdahale mekanizmaları

# Riskler ve Varsayımlar

Bu bölüm, projenin başarıyla ilerleyebilmesi adına dikkate alınması gereken olası riskleri, bu risklerin proje üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önleyici yaklaşımları içerir. Ayrıca projenin planlanması için temel alınan varsayımlar belirtilmiştir.

## 12.1. Riskler

Aşağıdaki riskler; entegrasyon, teknoloji, veri, kapsam, operasyon ve organizasyon alanlarında değerlendirilmiştir.

### 12.1.1. Entegrasyon Riskleri

R1 — ERP entegrasyonlarının kompleksliği

SAP, Oracle, Dynamics, Logo gibi farklı ERP yapılarının farklı veri modelleri uyumsuzluk yaratabilir.

Etkisi: Veri tutarsızlığı, proje gecikmeleri

Önlem:

Mapping tablolarının erken belirlenmesi

Entegrasyon testlerinin sprint bazlı yapılması

Idempotent ve retry mekanizmalarının güçlü tasarlanması

R2 — 3rd party sistemlerde (ödeme/kargo) kesinti veya gecikmeler

Etkisi: Sipariş akışı ve teslimat süreçlerinin durması

Önlem:

Fallback mekanizmaları

Otomatik yeniden deneme (retry)

Kargo ve ödeme sağlayıcılarında SLA takibi

### 12.1.2. Performans ve Ölçeklenebilirlik Riskleri

R3 — Kampanya dönemi yoğun trafik altında API yavaşlaması

Etkisi: Checkout hataları, sepet işlemlerinde gecikme

Önlem:

Auto-scaling

Cache-first yaklaşımı

Load testlerinin canlıya geçişten önce yapılması

R4 — Stok ve fiyat senkronizasyonunun zamanında çalışmaması

Etkisi: Yanlış fiyatlama, stok fazlası/sıfırlanma, müşteri şikayeti

Önlem:

Event-driven senkronizasyon

Monitoring ve alarm mekanizmaları

ERP ↔ platform veri mutabakat raporları

### 12.1.3. Veri Yönetimi ve Güvenlik Riskleri

R5 — KVKK / GDPR uyumsuzluğu

Etkisi: Yüksek regülasyon cezaları, hukuki risk

Önlem:

Veri maskeleme ve anonimleştirme

Açık rıza yönetimi

Periyodik denetimler

R6 — Hassas verilerin yetkisiz erişime açılması

Etkisi: Veri ihlali, marka itibar kaybı

Önlem:

Rol bazlı yetki yönetimi (RBAC)

API security kontrolü

Audit log ve SIEM entegrasyonu

### 12.1.4. Kapsam ve Analiz Riskleri

R7 — Müşteri tarafında değişen kapsam beklentileri

Etkisi: Proje süresinin uzaması, maliyet artışı

Önlem:

Change Request (CR) sürecinin net tanımlanması

Sprint bazlı görünürlük ve demo periyotları

Kapsam dışı maddelerin netleştirilmesi

R8 — Çoklu ülke gerekliliklerinin geç tanımlanması

Etkisi: Vergi, ödeme, teslimat gibi süreçlerin revize edilmesi

Önlem:

Ülke gereksinimi şablonları ile ön analiz

Global → Local gereksinim ayrımı

### 12.1.5. Organizasyon ve Operasyon Riskleri

R9 — Müşteri tarafı ekiplerin yetersiz katılımı

Etkisi: Gereksinim belirsizlikleri, UAT gecikmeleri

Önlem:

Haftalık PMO toplantıları

UAT planlarının net tarihle belirlenmesi

Roller–sorumluluk matrisinin (RACI) uygulanması

R10 — Kullanıcı kabul testlerinde (UAT) beklenenden fazla hata çıkması

Etkisi: Canlıya geçiş gecikmesi

Önlem:

Developer test + QA test zorunluluğu

UAT öncesi “dry-run” testleri

UAT kriterlerinin erken tanımlanması

## 12.2. Varsayımlar

Aşağıdaki varsayımlar proje planlaması, iş yükü hesaplaması ve zaman çizelgesi için temel alınmıştır.

### 12.2.1. Teknolojik Varsayımlar

ERP sistemleri (SAP/Oracle/Dynamics/Logo/Netsuite) erişilebilir ve API/SOAP/IDoc/BAPI ile entegrasyon yapılabilir durumdadır.

Müşteri tarafında gerekli sunucu/sertifika/erişim izinleri sağlanacaktır.

Üçüncü parti servisler (ödeme/kargo, CRM) teknik dokümantasyon ve sandbox sağlar.

### 12.2.2. Veri Yönetimi Varsayımları

Ürün, fiyat, stok gibi master data kaynak sistemi ERP'dir.

ERP → Platform veri akışı düzenli ve doğru formatta sağlanacaktır.

Müşteri, doğru ve güncel veri setlerini UAT öncesi sağlayacaktır.

### 12.2.3. Operasyonel Varsayımlar

Müşteri tarafında PM, test ekibi ve konu uzmanları atanmış durumdadır.

UAT sürecinde müşteri ekibi aktif rol alacaktır.

Backoffice kullanıcıları için eğitim zamanı ayrılmıştır.

### 12.2.4. Kapsam Varsayımları

Projede tanımlanan fonksiyonlar dışında ek geliştirmeler Change Request süreci ile yönetilecektir.

Çoklu ülke gereksinimleri proje başlangıcında tanımlanacaktır.

Marketplace entegrasyonları opsiyonel kapsam olarak ele alınır.

### 12.2.5. Güvenlik ve Uyumluluk Varsayımları

KVKK/GDPR uyum gereksinimleri müşteri tarafından net olarak iletilecektir.

Payment Gateway PCI-DSS uyumunu sağlar ve kart bilgileri platformda tutulmaz.

Güvenlik testleri için müşteri uygun ortamları sağlayacaktır.

# Proje Yaklaşımı ve Metodoloji

Bu proje, yüksek entegrasyon gereksinimi, çoklu ülke yapıları, modüler mimari ve geniş kapsamlı fonksiyon seti nedeniyle Agile–Scrum temelli, iteratif ve sürekli geri bildirim odaklı bir metodoloji ile yürütülecektir. Hızlı görünürlük sağlanması, risklerin erken ortaya çıkarılması ve kapsamın kontrollü yönetilmesi için sprint odaklı yaklaşım benimsenmiştir.

Proje sürecinde analiz, geliştirme, test ve UAT aktiviteleri eş zamanlı ilerler; her iterasyon sonunda çalışır ürün sunulması esastır.

## 13.1. Proje Yönetim Metodolojisi

Proje, aşağıdaki yönetim prensiplerine göre yürütülecektir:

### Agile-Scrum Yaklaşımı

Sprint bazlı çalışma (2 hafta önerilir)

Sprint planlama, günlük toplantılar, sprint review ve retrospective seremonileri

Her sprint sonunda çalışan bir versiyonun müşteriye sunulması

Gereksinimlerin backlog üzerinden yönetilmesi

### Iteratif ve Artımsal Teslimat

Ürün, her adımda değer üretecek minimum modüllerle genişletilir

Kritik entegrasyonlar erken sprintlere konumlandırılır

Riskli modüller için erken PoC (Proof of Concept) yapılır

### Şeffaflık ve Görünürlük

Görev, efor ve ilerlemeler Jira üzerinden takip edilir

Haftalık PMO toplantıları ile yönetsel görünürlük sağlanır

KPI ve SLA göstergeleri düzenli raporlanır

## 13.2. Proje Fazları

Proje aşağıdaki fazlardan oluşur:

### 13.2.1. Hazırlık ve Kapsam Netleştirme Fazı

Kick-off toplantısı

İş birimlerinin, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi

Kapsamın detay bazlı doğrulanması

Ülke/marka gereksinimlerinin netleştirilmesi

Ortam ve erişim gereksinimlerinin hazırlanması

### 13.2.2. Analiz ve İş Kuralları Fazı

Modül bazlı fonksiyonel analiz

Entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi

Kullanıcı senaryoları (Use Case)

Süreç akışları (BPMN)

Veri modeli ve master data gereksinimleri

Backoffice ekran analizleri

### 13.2.3. Tasarım Fazı

Teknik mimari ve modüler yapı

API tasarımları

Veri yapıları, mapping tabloları

Entegrasyon akışları

UI/UX wireframe tasarımları

### 13.2.4. Geliştirme ve Modül Teslimatları

Sprint planlamasına göre modül geliştirmeleri

Moduler Monolith geliştirmeleri

Entegrasyon bağlantıları (ERP, CRM, ödeme, kargo vb.)

Arayüz ve backoffice ekranlarının geliştirilmesi

Kod kalite kontrolleri, güvenlik testleri

### 13.2.5. Test Fazı

Unit test

Developer test

QA testleri

Entegrasyon testleri

Performans testleri

Güvenlik testleri

Bug yönetimi ve yeniden test süreçleri

### 13.2.6. Kullanıcı Kabul Testi (UAT)

İş birimi testleri

UAT senaryolarının çalıştırılması

Hata/iyileştirme takibi

UAT onayı sonrası canlı hazırlık

### 13.2.7. Canlıya Alma ve Stabilizasyon

Go-Live checklist kontrolü

Veri yüklemeleri

ERP bağlantılarının doğrulanması

İlk sipariş akışlarının izlenmesi

Stabilizasyon süreci (2–4 hafta önerilir)

## 13.3. Sprint Yönetimi

Projenin temel çalışma ünitesi sprintlerdir.

### Her sprint aşağıdaki aktiviteleri içerir:

Sprint planlama

Analiz + geliştirme + test paralel ilerleyişi

Günlük durum toplantıları

Sprint Demo (Review)

Sprint Retrospective

### Sprint Çıktıları

Çalışır modül

API’ler

UI bileşenleri

Entegrasyon test sonuçları

Güncellenmiş dokümanlar

## 13.4. Gereksinim Yönetimi

Gereksinim yönetimi Jira üzerinden yapılır:

Epic → Modül

Story → Fonksiyon

Task → Geliştirme detayı

Sub-task → Teknik alt görevler

Gereksinimlerdeki değişiklikler CR (Change Request) süreci ile yönetilir.

## 13.5. İletişim ve Raporlama

### Haftalık PMO toplantıları

Risk, aksiyon, karar kayıtları

Sprint ilerlemeleri

Blokaj analizleri

### Günlük Scrum toplantıları

Geliştirici, analist, test ekibi uyumu

### Aylık Yönetim Sunumu

KPI, SLA, kapasite, risk ve ilerleme durumu raporlanır

## 13.6. Kalite Yönetimi

Aşağıdaki kalite standartları uygulanır:

- Kod incelemeleri (Code Review)

- Otomasyon testleri (uygulanabildiği ölçüde)

- Güvenlik testleri

- İşlevsel ve fonksiyonel testler

- API sözleşme testleri

- Canlı sonrası performans izleme

## 13.7. Başarı Kriterleri

Projenin başarı kriterleri:

- Fonksiyonların kapsam dahilinde tamamlanması

- SLA uyumluluğu

- Entegrasyonların hatasız ve stabil çalışması

- UAT onaylarının eksiksiz alınması

- Canlı ortamda kesintisiz sipariş akışı

- Belirlenen performans metriklerinin sağlanması

# Proje Organizasyonu

Bu bölüm, projenin etkin şekilde yönetilmesi ve tüm modüllerin koordineli biçimde ilerleyebilmesi için gerekli olan organizasyon yapısını, proje rolleri ve sorumluluklarını tanımlar. Organizasyon yapısı; iş birimleri, proje yönetimi, teknik ekipler ve müşteri ekibi arasında şeffaf ve kontrollü bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar.

## 14.1. Organizasyon Yapısı

Proje organizasyonu dört ana katmanda yapılandırılmıştır:

- Yönlendirme Komitesi (Steering Committee)

- Proje Yönetim Ofisi (PMO)

- Fonksiyonel Ekipler (Analiz, İş Birimi, Test)

- Teknik Ekipler (Backend, Frontend, Mobil, DevOps, Entegrasyon)

Bu yapı, stratejik karar alma, kapsam yönetimi, günlük operasyon ve teknik geliştirme süreçlerinin ayrışmasını ve etkin ilerlemesini sağlar.

## 14.2. Roller ve Sorumluluklar

### 14.2.1. Steering Committee (Yönlendirme Komitesi)

Projenin stratejik kararlarının alındığı en üst otoritedir.

Sorumluluklar:

- Proje yönü ve stratejik hedeflerin belirlenmesi

- Bütçe, kapsam ve zaman kararlarının onaylanması

- Kritik risk ve sorunların çözümü

- Yönetim seviyesinde ilerleme değerlendirmesi

### 14.2.2. Proje Sponsorları

Organizasyonun üst yönetim temsilcileridir.

Sorumluluklar:

- Projenin kurumsal hedeflere uygunluğunu garanti etmek

- Finansal ve organizasyonel destek sağlamak

- Kilit kararları onaylamak

### 14.2.3. Proje Yönetimi (PM & PMO)

#### Proje Yöneticisi (PM)

Sorumluluklar:

- Proje planlaması ve zaman çizelgesinin yönetimi

- Kapsam, risk ve aksiyon takibi

- Müşteri–enoca koordinasyonunun sağlanması

- Sprint yönetimi ve Jira ilerleme kontrolü

- Durum raporları, PMO toplantıları

- Değişiklik yönetimi (CR)

#### PMO Ekibi

Sorumluluklar:

- Proje süreç takibi

- Risk, karar ve aksiyon kayıtlarının yönetimi

- Yönetim raporlarının hazırlanması

- Proje dokümantasyon standartlarının kontrolü

### 14.2.4. İş Birimi (Business) Ekipleri

#### İş Birimi Temsilcileri

Sorumluluklar:

- Gereksinimlerin iletilmesi ve doğrulanması

- Kullanıcı kabul testlerine aktif katılım

- Kapsam dışı taleplerin analize girmeden önce filtrelenmesi

- Süreç sahipliği

#### Ana Kullanıcılar (Key Users)

Sorumluluklar:

- Modül bazlı süreç testi

- UAT senaryolarının çalıştırılması

- Canlı sonrası geri bildirimlerin iletilmesi

### 14.2.5. Fonksiyonel Ekipler

#### İş Analistleri

Sorumluluklar:

- Kullanıcı gereksinimlerinin toplanması

- Süreç akışlarının (BPMN) oluşturulması

- Story & acceptance criteria dokümantasyonu

- Fonksiyonel analiz ve backoffice ekran taslakları

- Modüller arası süreç uyumunun sağlanması

#### Test Ekibi (QA)

Sorumluluklar:

- Test senaryolarının hazırlanması

- Fonksiyonel testlerin yürütülmesi

- Entegrasyon testleri

- Performans & regresyon testleri

- Hata (bug) takibi ve doğrulama

### 14.2.6. Teknik Ekipler

#### Backend Geliştirme Ekibi

Sorumluluklar:

- Moduler Monolith geliştirmeleri

- API geliştirme ve entegrasyon bağlantıları

- Veri modeli ve iş kurallarının uygulanması

- Performans iyileştirmeleri

#### Frontend Geliştirme Ekibi

Sorumluluklar:

- Web arayüzlerinin geliştirilmesi

- UI/UX tasarımlarının uygulanması

- Kullanıcı akışlarının doğruluğu

- Performans ve responsive tasarım

#### Mobil Geliştirme Ekibi (Varsa)

Sorumluluklar:

- Mobil uygulama geliştirmeleri

- API entegrasyonları

- Uygulama mağaza dağıtım süreçleri

#### Entegrasyon Ekibi

Sorumluluklar:

- ERP, CRM, ödeme, kargo ve diğer sistemlerle entegrasyon

- Mapping tabloları ve veri dönüşümleri

- Integration Hub yapılandırmaları

- Hata yönetimi ve retry mekanizmaları

#### DevOps & Altyapı Ekibi

Sorumluluklar:

- CI/CD süreçlerinin yönetimi

- Ortamların kurulumu (dev, test, UAT, prod)

- Log yönetimi ve izleme

- Güvenlik kontrolü, TLS/sertifika yönetimi

- Auto-scaling, container orchestration (Kubernetes vb.)

## 14.3. İletişim ve Karar Mekanizması

Proje boyunca iletişim hiyerarşisi şu şekilde işletilecektir:

Stratejik Kararlar: Steering Committee

Operasyonel Kararlar: PM & PMO

Fonksiyonel Kararlar: İş Analisti + İş Birimi

Teknik Kararlar: Teknik liderler (Backend/Frontend/DevOps)

Acil Blokajlar: PM tarafından günlük operasyon üzerinden çözümlenir

## 14.4. Organizasyon Diyagramı (High-Level)

## 14.5. Sorumluluk Paylaşımı

| Rol | Sorumluluk Alanı |
| --- | --- |
| Steering Committee | Strateji yön, bütçe, üst seviye onaylar |
| PM | Planlama, kapsam, risk, sprint yönetimi |
| İş Analistleri | Gereksinim toplama, analiz, süreç tasarımı |
| QA | Test, doğrulama, raporlama |
| Teknik Takımlar | Geliştirme, entegrasyon, altyapı |
| İş Birimleri / Key Users | UAT, süreç doğrulama |
| DevOps | Ortam yönetimi, CI/CD, güvenlik |

# Teslimatlar (Deliverables)

Bu bölüm, proje kapsamında üretilecek tüm doküman, çıktı, geliştirme ve operasyonel teslimatları tanımlar. Teslimatlar proje fazlarına göre sınıflandırılmış olup, her sprint sonunda çalışan modül teslim edilmesi esastır.

Teslimatlar en az aşağıdaki kategorileri kapsar:

## 15.1. Hazırlık ve Kapsam Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Proje Kick-Off Sunumu | Proje ekibi, kapsam, zamanlama ve metodoloji tanıtımı |
| Kapsam Matrisi (Scope Matrix) | Tüm modüllerin kapsam içi/dışı maddeleri |
| Proje Planı (High-Level) | Faz, sprint ve kilometre taşları |
| Risk & Varsayım Listesi | Başlangıç riskleri ve proje varsayımları |
| Yetki & Erişim Planı | Ortam, API ve araç erişimlerinin planlanması |

## 15.2. Analiz Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Fonksiyonel Analiz Dokümanı (FAD) | Her modülün iş kuralları, veri alanları, senaryoları |
| Kullanıcı Senaryoları (Use Case) | Adım adım süreç anlatımları |
| Süreç Akışları (BPMN) | Ürün, sipariş, kampanya, iade, ödeme vb. süreç akışları |
| Veri Modeli / Veri Sözlüğü | Entity yapıları, alan açıklamaları |
| Entegrasyon Gereksinim Dokümanı | ERP/CRM/ödeme/kargo sistemleri ile entegrasyon ihtiyaçları |
| Backoffice Ekran Taslakları | Ekran yapıları, alan tanımları, akış taslakları (wireframe) |

## 15.3. Teknik Tasarım Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Teknik Mimari Dokümanı | Platform, moduler monolith, cache, arama, queue mimarisi |
| API Tasarımları (Swagger/OpenAPI) | Tüm servis endpoint’leri ve input/output tanımları |
| Entegrasyon Mapping Tabloları | ERP → Platform ve Platform → ERP veri eşleştirmesi |
| Event & Queue Tasarımları | Event-driven yapının teknik tasarımı |
| Veri Güvenliği & KVKK/GDPR Mimari Dokümanı | Maskeleme, yetki, log yönetimi modelleri |
| UI/UX Tasarım Dosyaları | Web, mobil ve backoffice ekran mockupları |

## 15.4. Geliştirme Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Moduler Monolith Geliştirmeleri | Ürün, stok, fiyat, sepet, sipariş, kampanya vb. servisler |
| Backoffice Modülleri | Ürün yönetimi, sipariş yönetimi, kampanya, CMS vb. |
| Frontend Web Uygulaması | UI/UX’e uygun geliştirilmiş web arayüzleri |
| Mobil Uygulama (Opsiyonel) | iOS/Android geliştirmeleri |
| Entegrasyon Bağlantıları | ERP, CRM, ödeme, kargo entegrasyonlarının geliştirilmesi |
| Konfigürasyon & Parametrik Yönetim | Ülke/marka/fiyat/stok parametre ekranları |

## 15.5. Test Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Test Planı | Test kapsamı, ortam, veri setleri |
| Test Senaryoları (Test Case) | Fonksiyonel & entegrasyon & regresyon senaryoları |
| Test Raporları | Test sonuçları, hatalar, kapanış raporu |
| Hata (Bug) Kayıtları | Jira üzerinden takip edilen tüm hata kayıtları |
| Performans Test Sonuçları | Load, stress, soak test raporları |
| Güvenlik Test Sonuçları | Penetrasyon testleri ve OWASP değerlendirmeleri |

## 15.6. UAT (Kullanıcı Kabul Testi) Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| UAT Senaryo Seti | İş birimleri tarafından hazırlanmış test adımları |
| UAT Ortam Kurulumu | Test edilebilir tam fonksiyonel ortam |
| UAT Sonuç Raporu | Kabul edilen, reddedilen ve yorumlanan senaryolar |
| UAT Onay Dokümanı | Canlıya geçiş onayı için iş birimi imzası |

## 15.7. Canlıya Geçiş Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Go-Live Hazırlık Planı | Kontroller, entegrasyon testleri, veri doğrulamaları |
| Veri Yüklemeleri | Ürün, stok, fiyat, kampanya vb. yüklemeleri |
| Cutover Planı | Eski sistem → yeni sistem geçiş adımları |
| Go-Live Check List | Teknik, fonksiyonel ve entegrasyon kontrolleri |
| Canlı İlk Sipariş Doğrulama Raporu | Sipariş akışının tüm aşamalarının doğrulanması |

## 15.8. Stabilizasyon ve Operasyon Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Stabilizasyon Raporları | İlk 2–4 haftalık operasyon izleme raporları |
| Hata ve İyileştirme Planı | Canlı sonrası bulunan kritik/major konular |
| Operasyon Dokümanları | Günlük yönetim, log inceleme, KPI kontrol süreçleri |
| Kullanıcı Eğitim Dokümanları | Eğitim sunumları, kayıtlar ve kullanım klavuzları |
| Destek ve Bakım Süreci Dokümanı | SLA, destek planı, ticket yönetimi |

## 15.9. Nihai Proje Kapanış Teslimatları

| Teslimat | Açıklama |
| --- | --- |
| Proje Kapanış Raporu | Proje hedefleri – gerçekleşenler – varyans analizi |
| Dokümantasyon Paketi | Tüm analiz, teknik, test ve operasyon dokümanlarının final versiyonları |
| Kazanımlar ve İyileştirme Önerileri | Son sprint çıktıları, öneriler |
| Lessons Learned | Uygulamada edinilen tecrübeler |

# Sonuç ve Öneriler

- Genel değerlendirme

- Beklenen katkılar

- Stratejik öneriler